RODDOS S.A.S.

SISMO

Sistema Inteligente de Soporte y Monitoreo Operativo

Documento Maestro de Orquestación de Agentes IA

Arquitectura · Metodología · Nodos de Trabajo · Requerimientos Técnicos · Hoja de Ruta 2026–2027

Andrés Sanjuan — CEO · Iván Echeverri — CGO

Marzo 2026 · Versión 3.0 · Documento Confidencial

# 1. Propósito y Alcance

Este documento es la constitución técnica y estratégica del proyecto SISMO. Define qué es, por qué existe, cómo funciona su arquitectura, qué nodos de trabajo lo componen, cómo se comunican los agentes, los requerimientos técnicos para construirlo, y la hoja de ruta por fases.

No es un manual de usuario. Es el marco de referencia inamovible que guía cada decisión de desarrollo. Cualquier código o build que no encaje en este marco está creando deuda técnica que después hay que pagar.

TESIS CENTRAL: Los agentes operativos son el núcleo. Sin el Agente Contador al 8.5/10, ningún otro componente tiene datos correctos con qué trabajar. El camino es lineal y sin atajos: Contador → RADAR → CFO completo → Loanbook IA → Expansión.

# 2. Qué es SISMO

SISMO no es un software de gestión empresarial. No es un CRM, no es un ERP. Es una plataforma de orquestación de agentes de inteligencia artificial especializados que trabajan en equipo para automatizar las operaciones completas de RODDOS S.A.S.

La diferencia es fundamental: un software de gestión tiene pantallas y formularios. SISMO tiene agentes que razonan, aprenden y ejecutan. Cada agente tiene un dominio exclusivo, herramientas propias y restricciones técnicas que lo mantienen en su carril.

| Dimensión | Software de gestión tradicional | SISMO — Orquestador de Agentes IA |
| --- | --- | --- |
| Interacción | Formularios y pantallas fijas | Conversación natural + acción autónoma |
| Automatización | Reglas fijas programadas | Razonamiento + aprendizaje por contexto |
| Comunicación interna | Módulos acoplados entre sí | Bus de eventos desacoplado (RODDOS_events) |
| Toma de decisiones | El usuario decide todo manualmente | Agentes proponen, usuario confirma o delega |
| Escalabilidad | Agregar módulos = más complejidad | Agregar agentes = más capacidad sin romper lo existente |
| Aprendizaje | Estático — no mejora solo | Cada interacción mejora el sistema |

# 3. Metodología de Orquestación — Los 4 Principios Fundacionales

La arquitectura de SISMO se basa en cuatro principios derivados tanto de la experiencia acumulada del proyecto como de las mejores prácticas documentadas en producción por empresas como Klarna, Brex, Ramp y Uber. Son la diferencia entre un sistema que escala y uno que colapsa.

## 3.1 Principio 1 — Orquestación Basada en Jerarquías

Cada agente tiene un nivel jerárquico que define su autoridad y tipo de acción. La inspiración viene del patrón Supervisor de LangGraph, validado en producción en LinkedIn, Uber, JPMorgan y BlackRock. En SISMO el mismo patrón se implementa con FastAPI + Claude como LLM.

La lección crítica de producción: Google DeepMind demostró que redes multi-agente no estructuradas amplifican errores hasta 17.2x comparado con agentes únicos. La coordinación deja de mejorar después de 4-5 agentes en cadena. SISMO respeta ese límite con jerarquías explícitas.

| Nivel | Tipo | En SISMO | Criterio para clasificar un agente nuevo |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 — Operativo | Ejecutores — transforman instrucciones en acciones verificables en sistemas externos | Agente Contador | ¿Escribe en Alegra, WhatsApp u otro sistema externo? → Nivel 1 |
| N2 — Coordinador | Decisores tácticos — traducen objetivos de negocio en instrucciones para N1 | RADAR · Agente Loanbook | ¿Traduce objetivos en tareas específicas para otros agentes? → Nivel 2 |
| N3 — Estratégico | Analistas con veto — evalúan el estado global y pueden pausar a N2 | CFO Estratégico | ¿Puede decir 'no hagas eso' a un agente de Nivel 2? → Nivel 3 |

PRINCIPIO FUNDAMENTAL (no negociable): Ningún agente sabe de la existencia de otro. Todos hablan con el bus de eventos (roddos_events). La jerarquía determina quién publica eventos que otros consumen — no quién llama directamente a quién. Cuando dos agentes se llaman directamente crean una dependencia oculta que se convierte en bug difícil de rastrear.

5 preguntas para clasificar cualquier agente nuevo

- ¿El agente escribe datos en algún sistema externo (Alegra, WhatsApp, BD externa)? → Candidato N1

- ¿El agente traduce objetivos de negocio en tareas específicas para otros agentes? → Candidato N2

- ¿El agente evalúa el estado global y emite juicios de salud del sistema? → Candidato N3

- ¿El agente puede bloquear o pausar acciones de otros? → Confirma N3 o N2 con autoridad especial

- ¿El agente necesita contexto histórico largo (semanas/meses) para operar? → Tiende a N3

## 3.2 Principio 2 — Bus de Eventos como Columna Vertebral

El bus de eventos es la colección MongoDB roddos_events — un append-only log que actúa como fuente de verdad de todo lo que ha ocurrido en el sistema. Este patrón Event-Driven Architecture (EDA) reduce la latencia entre agentes en 70-90% vs. polling, según benchmarks de producción de 2025.

La matemática del desacoplamiento: sin bus, 10 agentes requerirían hasta 45 conexiones punto-a-punto. Con bus, solo 10. A 30 agentes: 435 vs 30. El bus no es opcional — es la condición que permite que SISMO escale.

| Evento | Lo publica | Quién reacciona y qué hace |
| --- | --- | --- |
| factura.venta.creada | Agente Contador | Inventario: moto→Vendida · Loanbook: plan creado · RADAR: cuota inicial activa · Mercately: Template 5 |
| moto.entregada | Agente Contador | Loanbook: activo + cuotas calculadas · RADAR: cola activa · CFO: caché invalida |
| pago.cuota.registrado | RADAR | Contador: journal en Alegra · Loanbook: cuota pagada · CFO: recaudo actualizado · Mercately: Template 3 |
| gasto.causado | Agente Contador | CFO: caché invalida → P&L actualizado en tiempo real |
| mora.detectada | CFO (cron 11:30pm) | RADAR: cliente sube prioridad cola · Mercately: alerta mora |
| alegra.factura.detectada | Polling 5 min | Inventario: estado moto actualizado · Loanbook: sincronizado · CFO: caché invalida |
| credito.saldado | Agente Loanbook | CFO: cartera actualizada · RADAR: cliente sale de cola · Contador: cierra en Alegra |
| dian.factura.causada | Cron 11pm | CFO: cuentas por pagar actualizadas · Dashboard: badge sync DIAN |

## 3.3 Principio 3 — Patrones de Flujo Secuencial y Paralelo

Los flujos de SISMO son de dos tipos. Confundirlos genera bugs arquitectónicos: usar secuencial cuando debería ser paralelo genera latencia innecesaria; usar paralelo cuando debería ser secuencial genera inconsistencias de datos.

| Tipo | Regla de uso | Ejemplo en RODDOS | Implementación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo Secuencial | Cada paso depende del resultado anterior. Un error detiene la cadena. | Venta moto: Factura → Loanbook → Entrega → Cuotas. No se puede entregar sin factura. | Cada paso verifica HTTP 200 en Alegra antes de avanzar. Sin confirmación, el flujo se detiene y escala a error. |
| Flujo Paralelo | Múltiples acciones independientes pueden ocurrir simultáneamente. | Miércoles de cobro: DPD 06:00 + Scores 06:30 + Cola RADAR 07:00 + WhatsApp 09:00 | APScheduler con jobs independientes. El fallo de uno no bloquea a los demás. El bus sincroniza resultados. |

LECCIÓN DE PRODUCCIÓN APLICADA A SISMO: El estudio MAST (2025) analizó 1,642 trazas de ejecución real y encontró tasas de fallo del 41-86.7% en sistemas multi-agente. El 36.9% de esos fallos son de coordinación, no de agentes individuales. Por eso SISMO insiste en contratos explícitos de input/output entre agentes y en el smoke test obligatorio después de cada deploy.

## 3.4 Principio 4 — Modelo MCP + RAG

SISMO implementa dos patrones avanzados de IA que le dan ventaja diferencial sobre sistemas tradicionales. Estos no son opcionales a futuro — son el estándar de la industria en 2025-2026.

MCP — Model Context Protocol (control técnico de permisos)

MCP es el protocolo creado por Anthropic y adoptado como estándar abierto por la industria (donado a Linux Foundation en diciembre 2025). Define con precisión técnica qué herramientas puede usar cada agente. En SISMO, los WRITE_PERMISSIONS están declarados en código — no en el prompt del LLM.

La diferencia crítica: si los permisos solo existen en la narrativa del system prompt, el LLM puede decidir ignorarlos. Si los permisos existen como código (validate_write_permission()), el agente es físicamente incapaz de violarlos. El CFO no puede escribir en Alegra aunque el LLM lo intente.

| Agente | Colecciones con permisos de escritura | Sistemas externos permitidos | Prohibido técnicamente |
| --- | --- | --- | --- |
| Agente Contador (N1) | cartera_pagos · cxc_socios · cxc_clientes · roddos_events | Alegra /journals (POST+GET) · Mercately (notificaciones) | Escribir en cfo_informes · crm_clientes · gestiones_cobranza |
| RADAR (N2) | crm_clientes · gestiones_cobranza · roddos_events | Mercately (WhatsApp) vía Agente Contador | POST a Alegra · modificar loanbook directamente |
| Agente Loanbook (N2) | inventario_motos · loanbook · roddos_events | Solo MongoDB — nunca Alegra directamente | Causar asientos contables · escribir en cartera_pagos |
| CFO Estratégico (N3) | cfo_informes · cfo_alertas (solo sus propias) | Solo lectura de Alegra (GET) y MongoDB | POST a Alegra · modificar cualquier colección operativa |

RAG — Retrieval-Augmented Generation (contexto dinámico en tiempo real)

RAG es lo que hace que el Agente Contador sepa que el arrendamiento de RODDOS es $3.614.953, que Auteco NIT 860024781 es autoretenedor, y que la tasa de ReteICA de Bogotá es 0.414% — sin que el usuario lo repita en cada conversación.

En SISMO el RAG es de dos capas: RAG estructurado (plan_cuentas_roddos, plan_ingresos_roddos, proveedores_config — colecciones MongoDB con reglas de negocio) y RAG conversacional (agent_sessions 72h TTL + agent_memory — historial y aprendizaje de correcciones del usuario).

| Capa RAG | Fuente de datos | Qué le da al agente | Se actualiza cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG Estructurado — Plan de Cuentas | plan_cuentas_roddos: 28 cuentas con IDs reales Alegra | Sabe qué ID de cuenta usar para cada tipo de gasto sin adivinar | Al añadir o modificar una cuenta en Alegra |
| RAG Estructurado — Proveedores | proveedores_config: autoretenedores, retenciones por NIT | Autoco es autoretenedor → nunca ReteFuente, sin que el usuario lo diga | Al agregar un proveedor nuevo con reglas especiales |
| RAG Estructurado — Reglas tributarias | System prompt con régimen RODDOS, IVA cuatrimestral, tasas 2026 | Calcula retenciones correctas para Colombia sin consultar al usuario | Al cambiar reglamentación tributaria |
| RAG Conversacional — Sesiones | agent_sessions: últimas 72h de conversación por usuario | Recuerda el contexto de ayer: 'ese gasto que discutimos' | Cada mensaje — TTL 72h automático |
| RAG Conversacional — Memoria | agent_memory: correcciones y patrones aprendidos | No repite el mismo error si el usuario lo corrigió antes | Cuando el usuario corrige una clasificación incorrecta |

ESTADO ACTUAL: El RAG estructurado está implementado (agent_sessions, plan_cuentas_roddos). El RAG adaptativo (vectorización de reglas de negocio en base de datos vectorial) es un hito del BUILD 25 — se activa cuando el volumen de reglas supere la capacidad del context window.

# 4. Habilidades de los Agentes — Generales y Particulares

Todo agente de SISMO tiene dos capas de habilidades. Las generales son el estándar mínimo de inteligencia — no son opcionales. Las particulares son exclusivas de su dominio.

## 4.1 Habilidades Generales — Aplicadas a Todos

| Habilidad | Qué significa en SISMO | Cómo se implementa técnicamente |
| --- | --- | --- |
| Resolución proactiva | No espera a que el usuario detecte el problema. Monitorea su dominio e identifica anomalías antes de que escalen. | Cron jobs de monitoreo + thresholds en cfo_configuracion + alertas automáticas via roddos_events |
| Razonamiento crítico | Identifica causa raíz antes de proponer soluciones. Nunca ejecuta sin validar que el resultado sea correcto. | System prompts con reglas de validación + máximo 1 pregunta por turno + propone asiento antes de ejecutar |
| Memoria y contexto | Recuerda el estado anterior de su dominio. Aplica reglas de negocio sin que el usuario las repita cada vez. | agent_sessions 72h TTL + agent_memory en MongoDB + shared_state.py como fuente única de verdad |
| Aprendizaje constante | Cada corrección del usuario mejora el sistema. No repite el mismo error. | agent_memory actualizable + learning_outcomes para cobranza + feedback loop en accounting_engine |

## 4.2 LLM vs Código Determinístico — Qué hace cada uno

Una decisión de arquitectura crítica es saber cuándo confiar en el LLM y cuándo en código determinístico. Esta tabla define el límite para SISMO. Violarlo genera bugs financieros impredecibles.

| Tarea | LLM o código | Justificación para SISMO |
| --- | --- | --- |
| Clasificar un gasto por su descripción | LLM con motor matricial (50+ reglas) | El LLM entiende 'honorarios al abogado' = cuenta 5470. Las reglas matriciales garantizan consistencia. |
| Calcular ReteFuente 3.5% de $3.600.000 | Código determinístico SIEMPRE | Los cálculos financieros nunca pueden depender del LLM. Error = problema legal y contable. |
| Detectar que 'Andrés' es un socio de RODDOS | LLM con lista de socios en contexto (RAG) | El LLM reconoce el nombre, pero la lista viene de MongoDB — no de su memoria de entrenamiento. |
| Generar cronograma de 78 cuotas con Regla del Miércoles | Código determinístico SIEMPRE | La regla es inviolable. No puede haber interpretación creativa del LLM sobre qué día es miércoles. |
| Redactar mensaje de cobro para cliente en mora | LLM con templates como guía | El tono depende del contexto. El LLM personaliza dentro de los límites de los templates aprobados. |
| Verificar HTTP 200 en Alegra | Código determinístico SIEMPRE | La verificación es binaria. El LLM no puede opinar sobre si un HTTP 200 es real o inventado. |
| Detectar movimiento bancario duplicado | Código determinístico (hash MD5) | Un hash es matemático. No hay ambigüedad semántica posible. |
| Proponer acuerdo de pago a cliente DPD > 22 | LLM con política RODDOS en contexto | El LLM propone opciones dentro de los límites del contrato y la política interna de RODDOS. |

# 5. Los Nodos de Trabajo — Estructura Completa de SISMO

SISMO se organiza en Nodos de Trabajo — no en departamentos ni módulos de software. Un Nodo es un conjunto coherente de agentes, herramientas e integraciones que cubre un área funcional completa del negocio. Los nodos se comunican exclusivamente a través del bus de eventos.

| Nodo | Área de negocio | Agentes | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| NODO 1 — FINANZAS | Contabilidad · Controlling · Cashflow · Impuestos · Conciliación | Agente Contador (N1) · CFO (N3) · Controlling (N3) · Cashflow (N3) | 🔴 PRIMERA FASE — URGENTE |
| NODO 2 — CARTERA Y RIESGO | Loanbook · Cobranza · Scoring · Recuperación | Agente Loanbook (N2) · RADAR (N2) · Agente Scoring (N2) | 🔴 PRIMERA FASE — Paralelo |
| NODO 3 — GROWTH Y VENTAS | Ventas · PQRS · Investigación · Publicidad · Diseño | Agente Ventas+PQRS (N2) · Agente CGO (N3) | 🟡 SEGUNDA FASE |
| NODO 4 — ADMIN Y LEGAL | Flujos · Legal · RRHH · CX · UX | Agente CLO (N2) · Agente CX/UX (N2) | 🔵 TERCERA FASE |
| NODO 5 — TECNOLOGÍA | Arquitectura · Desarrollo · Infraestructura · Seguridad | Agente CTO (N3) | 🔵 TERCERA FASE |

## NODO 1 — Finanzas (Primera Fase — Crítico)

El nodo más importante de la primera fase. Sin datos contables correctos, ningún otro nodo puede tomar decisiones de negocio válidas. El flujo contable del mapa SVG define el ciclo completo: extractos bancarios diarios → clasificación automática → asientos en Alegra → P&L → CFO → controlling y cashflow.

Flujo contable maestro — lo que el Agente Contador debe automatizar

| Capa | Flujo específico de RODDOS | Agente | Output en Alegra |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | Cuotas cartera pagadas cada miércoles → journal ingreso financiero | Agente Contador (F7) | P&L correcto — sin esto el CFO está ciego |
| Ingresos | Venta motos con VIN → factura electrónica | Agente Contador (F6) | Inventario actualizado + Loanbook creado |
| Ingresos | Ventas motos recuperadas · intereses bancarios | Agente Contador (F9) | Ingresos no operacionales en Alegra |
| Egresos | Extractos BBVA+Bancolombia diarios → motor matricial → causación | Agente Contador (F1) | Gastos causados sin intervención manual |
| Egresos | Gastos por chat: 'Pagamos arriendo $3.6M' | Agente Contador (F2) | Journal con ReteFuente 3.5% + ReteICA 0.414% |
| Egresos | Carga masiva CSV mensual de gastos | Agente Contador (F3) | Background processing sin duplicados |
| Egresos | Nómina mensual: Alexa $4.5M + Liz $2.2M (feb 2026) | Agente Contador (F4) | Gasto nómina discriminado, no duplicado |
| Egresos | Facturas DIAN recibidas de proveedores | Agente Contador (F5) | Bills causadas automáticamente |
| Conciliación | Movimientos <70% confianza → WhatsApp CEO+CGO → aclaración | Agente Contador + Mercately | 100% movimientos clasificados |
| Análisis | P&L mensual + Balance NIIF + Cashflow 90 días | CFO Estratégico | Insumo para controlling y decisiones |

Habilidades particulares — Agente Contador (N1)

| Habilidad | Descripción en RODDOS | Score actual |
| --- | --- | --- |
| Motor matricial contable | 50+ reglas, extracción de proveedor, confianza 0-1, ReteFuente+ReteICA automáticos | ✅ 9/10 |
| Conciliación bancaria 4 bancos | Parsers BBVA+Bancolombia+Davivienda+Nequi · Anti-dup 2 capas · Retry 503/429 | ✅ 9/10 |
| Chat transaccional con asientos | Gasto natural → propuesta → confirmación → journal Alegra → ID retornado | 🔴 3/10 BUILD 23 S1 |
| Facturación venta motos con VIN | POST /api/ventas/crear-factura · formato obligatorio · actualiza inventario · crea loanbook | 🔴 1/10 BUILD 23 S2 |
| Ingresos cuotas cartera | Pago cuota → journal ingreso en Alegra · sin esto CFO no ve recaudo | 🔴 5/10 BUILD 23 S3 |
| Módulo nómina mensual | Discriminado por empleado · anti-dup por mes · retenciones SGSSS | 🔴 0/10 BUILD 23 S4 |
| CXC socios en tiempo real | Saldo consultable · Andrés CC 80075452 / Iván CC 80086601 · abonos actualizan saldo | ⚠️ 4/10 BUILD 23 S5 |
| Ingresos no operacionales | Ventas recuperadas · intereses bancarios · cuentas plan_ingresos_roddos | ⚠️ 4/10 BUILD 23 S6 |
| WhatsApp para ambiguos | Movimiento <70% confianza → WhatsApp CEO+CGO → aclaración → causación | ⚠️ Mercately activo, flujo pendiente |
| Foto de comprobantes | Imagen comprobante → extracción OCR → causación automática | 🔵 BUILD 24 |

## NODO 2 — Cartera y Riesgo (Primera Fase — Paralelo)

El nodo de cartera cubre el ciclo de vida completo del crédito. Es interdependiente con Finanzas: cada pago de cuota que registra RADAR se convierte en journal de ingreso que causa el Contador.

REFERENCIA DE INDUSTRIA: Colektia (LatAm) logró contener el 78% de la morosidad temprana con agentes IA de cobranza conversacional. Altur (YC, México) cobró $6M USD usando solo agentes en sus primeros 6 meses. RODDOS tiene una ventaja adicional: cobro 100% remoto vía WhatsApp Mercately integrado — eso no lo tiene ninguna plataforma estándar.

| Agente | Habilidades clave | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agente Loanbook (N2) | Mutex anti-doble venta · 3 Momentos del crédito · Regla del Miércoles · Scoring DPD diario A+ a E · Liquidación anticipada | ⚠️ Parcial — entrega pendiente |
| RADAR de Cartera (N2) | Cola cobro priorizada · WhatsApp automático T1-T5 · Gestión 100% remota · Registro gestiones CRM · Alertas mora D+1 | ⚠️ Sin loanbooks activos |
| Agente Scoring (N2) — futuro | KYC + Palenta + PILA + Experian Datacrédito + comportamiento RODDOS → puntaje crediticio automático | 🔵 HITO 2 |

## NODO 3 — Growth y Ventas (Segunda Fase)

El núcleo de contacto con el cliente es WhatsApp. La página web es soporte de posicionamiento. El Agente de Ventas gestiona el embudo completo desde el primer contacto hasta el desembolso.

| Agente | Dominio y habilidades clave | Integraciones |
| --- | --- | --- |
| Agente Ventas y PQRS (N2) | Cotización automática por WhatsApp · Scoring inicial · Seguimiento pipeline · Resolución PQRS | Mercately · CRM · Agente Scoring · Agente Loanbook |
| Agente CGO (N3) | Análisis conversión · Segmentación clientes · ROI publicidad · Tendencias mercado motos Bogotá | Dashboard · CFO · Datos externos |

## NODO 4 y 5 — Admin, Legal y Tecnología (Tercera Fase)

| Agente | Dominio | Habilidades clave |
| --- | --- | --- |
| Agente CLO (N2) | Legal, RRHH, contratos | Contratos crédito · Procesos recuperación legal · Onboarding · Nómina avanzada |
| Agente CX/UX (N2) | Experiencia cliente | NPS automático · Análisis quejas · Mejora flujos |
| Agente CTO (N3) | Arquitectura, infra, seguridad | Monitoreo salud sistema · Alertas degradación · Auditoría código · Plan Soberanía Digital |

# 6. Flujos de Trabajo — Cómo Operan los Nodos

## 6.1 El Miércoles de Cobro — Todos los Agentes en Acción

El miércoles ilustra perfectamente los flujos paralelos: schedulers independientes, bus como sincronización, ningún agente bloquea a otro.

| Hora | Agente | Acción | Datos que usa | Publica al bus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 AM | Loanbook (scheduler) | calcular_dpd_todos() | loanbook.cuotas[] MongoDB | dpd_actual por loanbook |
| 06:30 AM | Loanbook (scheduler) | calcular_scores() | dpd_historial + gestiones[] | score A+ a E actualizado |
| 07:00 AM | RADAR (scheduler) | generar_cola_cobranza() | shared_state.portfolio_health | Lista RadarItems priorizada |
| 09:00 AM | RADAR (scheduler) | Recordatorios WhatsApp masivos | Cola + templates Mercately | Mensajes enviados |
| Durante el día | CEO/CGO | Registrar pagos recibidos | Chat con Agente RADAR | pago.cuota.registrado |
| Al pago | Agente Contador | Crear journal ingreso Alegra | Datos pago + plan_ingresos | ingreso.causado |
| Al pago | CFO (automático) | Invalidar caché + recalcular | cfo_cache + journals Alegra | cfo_cache.invalidated |
| Al pago | Mercately (automático) | Template T4 confirmación cliente | Datos cuota + saldo | whatsapp.enviado |
| Jueves 09:00 | RADAR (scheduler) | Alerta mora D+1 a no pagados | Cola + sin pago | mora.detectada |
| Viernes | CFO (automático) | Reporte semanal recaudo vs proyectado | roddos_events semana + Alegra | cfo_informe.semanal |

## 6.2 El Flujo de una Venta Completa — Del Cliente al Crédito Activo

| Paso | Acción | Agente | Verificación obligatoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cotización y aprobación inicial del cliente | Manual hoy / Agente Ventas futuro | Score inicial ≥ umbral |
| 2 | Crear factura con VIN y motor obligatorios | Agente Contador → POST /invoices Alegra | HTTP 200 + VIN en ítem del formato |
| 3 | Publicar factura.venta.creada al bus | Agente Contador | Loanbook recibe el evento |
| 4 | Crear loanbook pendiente_entrega · moto → Vendida | Agente Loanbook | Estado inventario actualizado |
| 5 | WhatsApp cuota inicial al cliente (Template 5) | RADAR → Mercately | Mensaje enviado confirmado |
| 6 | Recibir cuota inicial · registrar ingreso en Alegra | Agente Contador | HTTP 200 + cuota inicial marcada |
| 7 | Registrar entrega física con fecha real en SISMO | Usuario → módulo Loanbook | Todos los campos completos |
| 8 | Calcular cronograma completo con Regla del Miércoles | Agente Loanbook | N cuotas generadas correctamente |
| 9 | loanbook → activo · moto → Entregada | Agente Loanbook | Evento moto.entregada publicado |
| 10 | CFO invalida caché · cliente entra a cola RADAR | CFO + RADAR (consumen evento) | Recaudo proyectado actualizado |

# 7. Requerimientos Técnicos para el Orquestador

Esta sección define los requerimientos técnicos concretos para que SISMO opere como un orquestador de agentes IA en producción. Los datos provienen de benchmarks reales de empresas que ya tienen sistemas multi-agente en producción (Klarna, Brex, Uber, Ramp) y de la especificación técnica del stack actual de SISMO.

## 7.1 Hardware y Cómputo

Los agentes de SISMO llaman principalmente APIs externas (Claude API, Alegra API, Mercately). El orquestador es I/O-bound, no compute-bound. No se necesita GPU para la fase actual. GPU solo es requerida para embeddings locales o inferencia local (BUILD 25+).

| Escala | Agentes activos | CPU | RAM | Almacenamiento | Costo cloud/mes estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan A (HOY) | 4 agentes core | 2 vCPUs (Render Starter) | 512 MB–2 GB | Efímero (Render free tier) | $27 USD |
| Plan B (Mayo 2026) | 4-8 agentes | 4-8 vCPUs (Railway) | 8-16 GB | 20 GB SSD persistente | ~$84 USD |
| Plan C (Sep 2026) | 8-15 agentes | 8-16 vCPUs (VPS) | 32-64 GB | 100 GB NVMe SSD | ~$40 USD |
| Escala futura (2027) | 15-30 agentes | 16-32 vCPUs | 64-128 GB | 500 GB NVMe SSD | $200-400 USD |

NOTA CRÍTICA: El plan actual (Render Starter $7/mes) tiene RAM insuficiente para el scheduler APScheduler + todos los workers activos simultáneamente. Por eso los jobs de conciliación se pierden al reiniciar el proceso. La migración a Railway (Plan B) resuelve esto con persistencia de estado en MongoDB.

## 7.2 Latencia Aceptable por Tipo de Operación

| Operación | Latencia aceptable | Latencia actual SISMO | Optimización disponible |
| --- | --- | --- | --- |
| Chat conversacional (respuesta al usuario) | <2s end-to-end · TTFT <500ms con streaming | ~2-4s (sin streaming activo) | Activar streaming SSE en el frontend |
| Registro de gasto por chat → journal Alegra | <5s total (razonamiento + HTTP Alegra) | ~3-5s cuando Alegra responde bien | Prompt caching reduce TTFT 85% |
| Procesamiento extracto bancario (background) | <60s para 100 movimientos | ~30-60s (depende Alegra) | Parallelizar lotes de 5 movimientos |
| Cálculo DPD y scores (scheduler 06:00 AM) | <30s para 10 loanbooks activos | ~5-10s actualmente | Aceptable — escala con MongoDB indices |
| Generación cola cobro RADAR | <10s | ~2-5s | Aceptable |
| P&L completo desde Alegra (CFO) | <30s (múltiples GET a Alegra) | ~10-20s cuando Alegra funciona | Caché de 30s ya implementado |

## 7.3 Costos de API LLM — Modelado Financiero para SISMO

El costo del LLM es el principal costo operativo variable de SISMO. Los precios corresponden a Claude Sonnet 4.6 (el modelo actual) y Claude Haiku 4.5 (el modelo de bajo costo para tareas simples).

| Modelo | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Cuándo usarlo en SISMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Clasificación compleja, razonamiento contable, asientos con retenciones, análisis CFO |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | Consultas simples de estado, confirmaciones, mensajes de bajo riesgo, clasificación básica |

Estimación de costo mensual para SISMO (estado actual)

| Operación | Frecuencia estimada/mes | Tokens promedio | Costo estimado/mes |
| --- | --- | --- | --- |
| Chat contable (gastos por conversación) | ~200 conversaciones | ~3K input + 800 output | ~$8 USD |
| Conciliación extractos bancarios (clasificación) | ~1,500 movimientos | ~1K input por movimiento | ~$6 USD |
| CFO resumen semanal automático | ~4 ejecuciones | ~10K input + 3K output | ~$2 USD |
| Scheduler DPD + scores (no usa LLM) | ~200 ejecuciones | 0 tokens (código puro) | $0 |
| RADAR cola cobro + WhatsApp | ~50 gestiones | ~1K input por gestión | ~$1 USD |
| TOTAL MENSUAL ESTIMADO (hoy) | — | — | ~$17-25 USD/mes |

Con prompt caching de Anthropic (90% descuento en re-lectura del system prompt) y model routing (Haiku para 60-70% de tareas simples), el costo estimado baja a $8-12 USD/mes. A escala de 30+ agentes con 10,000 interacciones/día, el costo podría llegar a $800-1,200 USD/mes.

## 7.4 Stack Técnico Completo

| Capa | Componente actual | Componente Plan C (2026) | Propósito en SISMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Tailwind · Vercel | Mismo + PWA móvil · VPS o Vercel | Interfaz de usuario + módulos de cada agente |
| Backend / Orquestador | FastAPI (Python) · Render Starter | FastAPI · VPS Docker + GitHub Actions | Router de agentes + endpoints + schedulers |
| Base de datos operativa | MongoDB Atlas M0 (gratis) | MongoDB Atlas M10 con backups diarios | Todas las colecciones de SISMO |
| Bus de eventos | MongoDB roddos_events (append-only) | MongoDB Change Streams + Redis Streams | Comunicación desacoplada entre agentes |
| LLM Principal | Claude Sonnet 4.6 (API Anthropic) | Claude Sonnet 4.6 + Haiku 4.5 routing | Razonamiento de todos los agentes |
| Contabilidad externa | Alegra (API REST /journals) | Alegra · evaluación alternativas | Fuente de verdad contable legal |
| WhatsApp / Cobranza | Mercately (API) | Mercately · webhook bidireccional | Canal único de contacto clientes |
| CI/CD | GitHub Actions (autodeploy) | GitHub Actions + Docker registry | Deploy automático en cada push a main |
| Observabilidad (pendiente) | Logs básicos en Render | Langfuse (open-source, self-hosted) | Tracing de agentes + costos LLM + errores |
| Base vectorial (futuro) | No implementado | MongoDB Atlas Vector Search o Qdrant | RAG adaptativo para reglas de negocio |
| DIAN | Modo simulación | Alanube o Facturalatam (credenciales reales) | Recepción de facturas electrónicas |

## 7.5 Observabilidad — Lo que Falta y por qué es Urgente

El 62% de equipos con agentes IA en producción identifican mejorar la observabilidad como su prioridad #1 (Cleanlab, agosto 2025). SISMO actualmente opera casi a ciegas — los logs de Render son efímeros y no permiten tracing de conversaciones.

| Qué monitorear | Herramienta recomendada | Umbral de alerta | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Latencia TTFT P50/P95 del chat | Langfuse traces | >2s P50 o >5s P95 | 🔴 P0 — impacta experiencia |
| Tasa de éxito journals en Alegra | roddos_events + alertas | <95% en 1 hora | 🔴 P0 — impacta contabilidad |
| Costo LLM diario por agente | Langfuse cost tracking | >120% del presupuesto diario | 🟡 P1 — control de costos |
| Jobs de conciliación fallidos | conciliacion_jobs MongoDB | >2 jobs en estado 'failed' | 🔴 P0 — datos incompletos |
| Alegra down time | raw_alegra.js health check | >30 min consecutivos | 🔴 P0 — alerta CEO+CGO WhatsApp |
| Cache hit rate LLM | Anthropic API metrics | <30% hit rate | 🟡 P1 — optimización costos |

## 7.6 Resiliencia — Patrones de Fallback para SISMO

Los sistemas multi-agente en producción fallan de formas no lineales. La arquitectura de resiliencia de SISMO sigue el patrón de 4 capas validado en producción, que reduce fallos irrecuperables del 23% al <2%.

| Capa | Patrón | Implementación en SISMO | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa 1 — Retry | Exponential backoff con jitter para errores 429/503 de Alegra | Retry logic en bank_reconciliation.py · 3 intentos · delay = base × 2^n + random(0,1) | ✅ Implementado BUILD 22 |
| Capa 2 — Cola de reintentos | Movimientos fallidos → MongoDB conciliacion_reintentos → reintento cada 5 min | Scheduler _procesar_reintentos_alegra() cada 5 min | ✅ Implementado BUILD 22 |
| Capa 3 — Anti-duplicados | Hash MD5 por extracto (Capa 1) y por movimiento individual (Capa 2) | conciliacion_extractos_procesados + conciliacion_movimientos_procesados con índice único | ✅ Implementado BUILD 22 |
| Capa 4 — Persistencia de jobs | Estado de jobs en MongoDB, no en RAM de Render | conciliacion_jobs collection — sobrevive reinicios | ✅ Implementado BUILD 22 |
| Pendiente — Model fallback | Si Claude API falla, intentar con modelo alternativo | No implementado — riesgo de outage total | 🔴 Pendiente BUILD 24 |
| Pendiente — Circuit breaker | Si Alegra falla >50% en 60s, bloquear temporalmente y alertar | No implementado — agentes continúan reintentando infinitamente | 🔴 Pendiente BUILD 24 |

# 8. Casos de Referencia — Lo que ya Funciona en la Industria

SISMO no está construyendo algo experimental. Los mismos componentes — agentes contables, cobranza con IA, scoring automático, WhatsApp como canal principal — ya están en producción en empresas líderes. Estos casos validan la dirección y proveen benchmarks de qué esperar.

## 8.1 Contabilidad Automatizada — La Meta de SISMO Nodo Finanzas

| Empresa | Qué lograron | Relevancia para SISMO |
| --- | --- | --- |
| Brex (EE.UU.) | 99% de reportes de gastos procesados sin intervención humana — la tasa más alta reportada públicamente | Es exactamente lo que F1+F2+F3 del Agente Contador deben lograr para conciliación bancaria |
| Ramp Intelligence (EE.UU.) | 85% menos revisiones manuales · 15× más violaciones de políticas detectadas · 70% reducción errores contables | Benchmark de qué esperar cuando el Agente Contador esté al 8.5/10 |
| uiAgent (EE.UU.) | 80% reducción en data entry · 25% más rápido en cierres mensuales en top-100 firmas contables | Valida que el arqueo mensual automatizado (objetivo de F1) es alcanzable en semanas, no años |
| IBM watsonx Orchestrate | 90%+ reducción en tiempos de ciclo de cierre financiero · $600K ahorro anual proyectado | Muestra el potencial de largo plazo de SISMO Nodo Finanzas cuando esté completo |

## 8.2 Cobranza con IA en LatAm — La Meta de SISMO RADAR

| Empresa | Qué lograron | Relevancia para SISMO |
| --- | --- | --- |
| Colektia (Chile, 11 países) | Agente 'Colly' vía WhatsApp · contuvo 78% de morosidad temprana con Santander · -54% costos operativos | RADAR de SISMO puede lograr resultados similares — la diferencia es que SISMO ya tiene la integración Mercately activa |
| Altur (YC, México) | Cobró $6M USD usando solo agentes IA en primeros 6 meses · voz + WhatsApp + SMS coordinados | Valida el modelo de cobranza 100% remota que RODDOS ya implementa — solo falta activar los loanbooks |
| Moveo.AI (global) | ~$1 por caso resuelto vs. $5-10 por llamada manual → hasta 16× ROI | Cuantifica el ahorro que RADAR generará en RODDOS cuando esté activo con los 10+ loanbooks |

## 8.3 Financiación de Vehículos con IA — La Meta de SISMO Loanbook + Scoring

| Empresa | Qué lograron | Relevancia para SISMO |
| --- | --- | --- |
| Upstart Auto Finance (EE.UU.) | 5× crecimiento en originaciones 2025 con ML · 53% de préstamos financiados al día siguiente · 58% mayor profit por vehículo | Validación directa del modelo de scoring ML para loanbooks de motos — BUILD 27 de SISMO |
| McKinsey (análisis industria) | Proyecta reducción 5-8 puntos porcentuales en cost-to-income con agentes IA en auto finance | Cuantifica el impacto financiero del Agente Loanbook IA completo en RODDOS |

# 9. Hoja de Ruta — Builds y Hitos 2026–2027

CAMINO CRÍTICO: Agente Contador 8.5/10 → RADAR activado con loanbooks reales → CFO con P&L completo → Loanbook IA → Expansión nodos Growth y Admin. No hay atajos. Cada fase construye sobre la anterior.

## FASE 0 — BUILD 23: Agente Contador 8.5/10 (Urgente — Abril 2026)

| Sprint | Función | De | A | Entregable concreto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Chat transaccional (F2) | 3/10 | 7/10 | Gasto en chat → propuesta asiento → confirmación → journal Alegra → ID retornado. ReteFuente+ReteICA automáticos. |
| S2 | Facturación ventas motos (F6) | 1/10 | 8/10 | POST /api/ventas/crear-factura con VIN obligatorio. Formato '[Modelo]-VIN:[x]/Motor:[x]'. Actualiza inventario. Crea loanbook. |
| S3 | Ingresos cuotas cartera (F7) | 5/10 | 8/10 | Pago cuota → journal ingreso Alegra. Sin esto el CFO no ve el recaudo real de $1.5M semanal. |
| S4 | Módulo nómina (F4) | 0/10 | 7/10 | Enero: Alexa $3.22M + Luis $3.22M + Liz $1.47M. Feb: Alexa $4.5M + Liz $2.2M. Anti-dup por mes+empleado. |
| S5 | CXC socios completo (F8) | 4/10 | 8/10 | Saldo Andrés + Iván consultable en tiempo real. Abonos actualizan saldo. Andrés CC 80075452 / Iván CC 80086601. |
| S6 | Ingresos no operacionales (F9) | 4/10 | 8/10 | Ventas motos recuperadas + intereses bancarios + otros. Cuentas correctas de plan_ingresos_roddos. |
| S7 | Smoke test final 20/20 | 4.8/10 | 8.5/10 | Todos los flujos verificados end-to-end con IDs reales en Alegra. Alegra caído no rompe UI. Anti-dup activo. |

## FASE 1 — HITO 1: Sistema Financiero Completo (Abr–May 2026) → 9.0/10

| Build | Entregable | Impacto en RODDOS |
| --- | --- | --- |
| B24 | P&L automático desde Alegra con ingresos de cartera · Balance General NIIF | CFO tiene insumo completo — sin entrada manual |
| B25 | Flujo caja 90 días · devengado vs caja separados · semáforo sostenibilidad | Nunca quedar sin caja sin anticiparlo 90 días antes |
| B26 | Activar RADAR: entregar motos pendientes → loanbooks activos → cola cobro real | Cobranza de $94M de cartera automatizada los miércoles |
| B26 | Tests unitarios sistematizados + auditoría Claude Code antes de cada build | Ninguna regresión llega a producción silenciosamente |
| B27 | Conciliación bancaria objetivo 80%+ automático sin intervención | 8 horas de trabajo contable semanal reducidas a 1 |
| B27 | Migración Plan B: Railway + MongoDB Atlas M10 | Estabilidad del scheduler + backups diarios de la cartera |

## FASE 2 — HITO 2: Inteligencia de Cartera (May–Jul 2026) → 9.3/10

| Build | Entregable | Benchmark de referencia |
| --- | --- | --- |
| B28 | Scoring ML: KYC + Palenta + Experian + historial RODDOS → aprobación automática | Upstart Auto Finance: 5× crecimiento con ML scoring |
| B29 | Alertas predictivas mora 2 semanas antes del vencimiento | Colektia: 78% de morosidad temprana contenida |
| B29 | Roll rate semanal: migración A→B→C→D→E en tiempo real para CFO | McKinsey: -5-8 puntos cost-to-income con agentes |
| B30 | PDF Auteco → inventario automático (parsear facturas de compra) | Eliminar entrada manual de 33+ motos por lote |
| B30 | Agente Loanbook IA completo: 3 Momentos como handlers + liquidación anticipada | LoanPro AI Gateway: loan servicing 100% agentic |

## FASE 3 — HITO 3: Plataforma Multiusuario y Soberanía Digital (Ago–Sep 2026) → 9.5/10

| Build | Entregable |
| --- | --- |
| B31 | Roles Admin/Contador/Asesor con permisos diferenciados. 2FA administrador. |
| B32 | DIAN producción: Alanube con credenciales reales. Facturación electrónica activa. |
| B33 | App móvil PWA para cobradores en campo (miércoles). Notificaciones push. |
| B34 | Plan C — VPS + Docker + GitHub Actions. Dominio sismo.roddos.com. 100% soberanía. |
| B34 | Observabilidad completa: Langfuse self-hosted + alertas automáticas CEO+CGO. |

# 10. Infraestructura — Plan de Soberanía Digital

La Soberanía Digital de RODDOS es el principio rector: ninguna plataforma de terceros debe ser dueña del corazón operativo del negocio. El código, los datos y la infraestructura son propiedad plena de RODDOS S.A.S.

| Plan | Cuándo | Stack | Costo/mes | Soberanía | Limitación actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan A (HOY) | Marzo 2026 | Vercel + Render Starter + MongoDB Atlas M0 | $27 USD | 40% | RAM insuficiente para scheduler. Jobs se pierden al reiniciar. |
| Plan B | Mayo 2026 | Railway + MongoDB Atlas M10 + Vercel | ~$84 USD | 60% | Backups diarios Atlas. Scheduler estable. Sin deploy propio. |
| Plan C (OBJETIVO) | Sep 2026 | VPS + Docker + GitHub Actions + sismo.roddos.com | ~$40 USD | 100% | Ninguna — infraestructura completamente propia. |

# 11. Reglas de Oro — No Negociables

ROG-1: Nunca reportar éxito sin verificar HTTP 200 en Alegra. El juez es Alegra, no el agente. Esta regla existe porque el agente reportó éxito falso múltiples veces causando 176 journals duplicados.

ROG-2: Todo desarrollo en SISMO existe para que el sistema crezca en funcionalidad y excelencia estructural. Sin atajos. Sin deuda técnica. Cada build deja el sistema mejor que antes.

ROG-3: Todo debe funcionar desde SISMO. PowerShell solo para lo estrictamente necesario. Si algo no funciona desde la interfaz, se arregla en SISMO — no se parchea con scripts externos.

| # | Regla técnica | El error que la originó |
| --- | --- | --- |
| R1 | Smoke test obligatorio después de cada deploy | Regresiones silenciosas llegaron a producción múltiples veces |
| R2 | Gasto socio = CXC socios — NUNCA gasto operativo | Distorsiona P&L. Andrés CC 80075452 / Iván CC 80086601 |
| R3 | Auteco NIT 860024781 = autoretenedor — nunca ReteFuente | Regla fiscal confirmada por el negocio |
| R4 | Endpoint /journals — NO /journal-entries (da 403) | Costó un build completo descubrirlo |
| R5 | BackgroundTasks + job_id para lotes > 10 registros | Timeout silencioso reportó éxito falso múltiples veces |
| R6 | Anti-duplicados 3 capas: hash extracto + hash movimiento + GET Alegra | 176 duplicados costaron horas de limpieza manual |
| R7 | IVA cuatrimestral — NO bimestral (ene-abr / may-ago / sep-dic) | Error frecuente en cálculos de impuestos de Colombia |
| R8 | CFO cache invalida inmediatamente al registrar cualquier operación | Sin invalidación el CFO mostraba datos de hasta 36 segundos atrás |
| R9 | VIN y motor obligatorios en toda factura de venta de moto | Sin VIN el inventario no se actualiza — doble venta posible |
| R10 | System prompts diferenciados por agente con router threshold 0.7 | El CFO respondía prompts del Contador — identidades mezcladas |
| R11 | Ningún movimiento bancario se descarta silenciosamente | Va a causado ≥70% / pendiente <70% / nunca a /dev/null |
| R12 | Jobs de conciliación en MongoDB — no en RAM de Render | Render reinicia procesos y los jobs desaparecen sin traza |
| R13 | WRITE_PERMISSIONS en código — no solo en narrativa del prompt | El CFO se describía read-only pero podía escribir si el LLM decidía |
| R14 | Máximo 4-5 agentes en cadena secuencial antes de checkpoint | Google DeepMind: errores se amplifican 17.2× en cadenas largas |
| R15 | Prompt caching activado en system prompts largos | Sin caching cada llamada reconstruye el contexto completo — costo innecesario |

# 12. Arsenal de Herramientas para Claude Code — Plan de Integración SISMO

Este capítulo define el arsenal completo de herramientas que se integran a Claude Code para potenciar el desarrollo de SISMO. Cada herramienta tiene un propósito específico, un plan de instalación concreto y un protocolo de uso aterrizado al contexto del proyecto. No se instalan todas a la vez — hay una secuencia de prioridad basada en impacto inmediato sobre los builds activos.

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN: Cada herramienta debe justificar su presencia con un caso de uso específico en SISMO. Una herramienta instalada sin un protocolo de uso claro es deuda de configuración, no un activo.

## 12.0  Mapa de Herramientas — Prioridad y Rol en SISMO

| # | Herramienta | Categoría | Qué resuelve en SISMO | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSD — Get Shit Done | Orquestación de builds | Elimina context rot en builds largos. Estructura discuss→plan→execute→verify para cada sprint de SISMO. | 🔴 P0 — INMEDIATO |
| 2 | Superpowers | Disciplina de desarrollo | Autoenforza TDD, debugging sistemático y brainstorming antes de escribir código. Previene los atajos que generan deuda técnica. | 🔴 P0 — INMEDIATO |
| 3 | Claude Memory / claude-mem | Memoria persistente cross-session | Claude Code olvida todo entre sesiones. Con memoria: recuerda los IDs de Alegra, las reglas de RODDOS y el estado del build sin que Andrés los repita. | 🔴 P0 — INMEDIATO |
| 4 | n8n-MCP | Automatización de flujos | Construir y ejecutar los flujos de SISMO directamente desde Claude Code: scheduler de conciliación, webhooks Alegra, alertas WhatsApp, crons DPD. | 🟡 P1 — BUILD 24 |
| 5 | UX/UI Pro Max | Diseño profesional del frontend | Generar componentes React+Tailwind con sistema de diseño coherente para SISMO: dashboard CFO, módulo loanbook, cargar extracto, chat agentes. | 🟡 P1 — BUILD 23 S7 |
| 6 | Obsidian Skills | Base de conocimiento viva del proyecto | Vault Obsidian como cerebro documental de SISMO: reglas, decisiones de arquitectura, bugs conocidos, IDs de Alegra — accesibles desde Claude Code vía MCP. | 🔵 P2 — BUILD 25 |
| 7 | Awesome Claude Code | Catálogo de recursos y extensiones | Repositorio curado de skills, subagentes, hooks y MCPs. La fuente donde buscar antes de construir algo desde cero para SISMO. | 🔵 P2 — Consulta continua |

## 12.1  GSD — Get Shit Done (Orquestador de Builds SISMO)

Qué es

GSD es el framework de desarrollo más adoptado para Claude Code — 31,000+ estrellas en GitHub, usado por ingenieros de Amazon, Google, Shopify y Webflow. No es una librería de código. Es un sistema de meta-prompting y context engineering que convierte Claude Code de 'generador de código que se degrada con el tiempo' en 'agente que construye con calidad consistente de principio a fin'.

El problema que resuelve directamente en SISMO: el context rot. Sin GSD, a las 2 horas de un build largo Claude Code está al 70%+ del context window — empieza a alucinrar, olvidar reglas, saltarse validaciones. Con GSD cada tarea corre en un subagente fresco de 200K tokens. La tarea 50 tiene la misma calidad que la tarea 1.

Cómo funciona — el ciclo GSD aplicado a SISMO

| Comando GSD | Qué hace | Aplicación concreta en SISMO |
| --- | --- | --- |
| /gsd:new-project | GSD entrevista al desarrollador con AskUserQuestion hasta entender completamente el proyecto: objetivos, constraints, tech stack, edge cases. Crea PROJECT.md como spec ejecutable. | Al iniciar BUILD 23: GSD entrevista sobre los 7 sprints, extrae requirements de cada función (F2 chat transaccional, F6 ventas motos, etc.) y genera el roadmap aprobable. |
| /gsd:discuss-phase N | Clarifica los detalles de la fase N antes de planificar. Elimina ambigüedad. Puede usarse --batch para preguntas agrupadas. | Antes de implementar F6 (facturación ventas motos): '¿El VIN viene del formulario o del inventario? ¿Qué pasa si el motor está en null?' — todo resuelto antes de escribir código. |
| /gsd:plan-phase N | GSD spawna agentes investigadores en paralelo. Crea PLAN.md con tareas de 2-3 steps cada una, diseñadas para ejecutarse al 50% del context window. | Genera el plan de implementación de request_with_verify() + endpoint POST /ventas + actualización inventario + creación loanbook como tareas atómicas independientes. |
| /gsd:execute-phase N | Ejecuta el plan en waves. Tareas independientes van en paralelo. Cada tarea corre en subagente fresco. Commit atómico por tarea. Al finalizar verifica contra los goals. | Claude Code implementa F6 en 4 waves paralelas: modelo de datos → endpoint FastAPI → integración Alegra → actualización inventario. Cada wave con su commit limpio en GitHub. |
| /gsd:verify-work N | Verifica que los entregables cumplen los criterios de éxito definidos en el plan. Si falla → crea fix plans automáticamente. | Verifica que POST /ventas retorna HTTP 200, que el VIN aparece en el ítem de Alegra con el formato correcto y que inventario_motos cambió a 'Vendida'. |
| /gsd:ship N | Crea PR desde el trabajo verificado. Limpia branches de trabajo. | Genera el PR de BUILD 23 S2 con descripción automática del cambio y las pruebas pasadas. |
| /gsd:quick 'tarea' | Modo rápido para tareas pequeñas — mismas garantías de subagente fresco, sin planning pesado. | '/gsd:quick Fix el bug del CFO cache que no invalida al registrar arrendamiento' |

Instalación en Claude Code

Comando único en terminal (Windows PowerShell o WSL):

npx -y get-shit-done-cc@latest --global

Verificar instalación: abrir Claude Code y ejecutar /gsd:new-project. Si aparece la entrevista interactiva, está activo.

Protocolo de uso en SISMO — regla fija

- NUNCA iniciar un build sin pasar por /gsd:new-project o /gsd:discuss-phase primero.

- NUNCA implementar más de 3 tareas seguidas sin /gsd:verify-work.

- TODO commit de SISMO debe venir de /gsd:execute-phase — nunca commits manuales de sesiones largas sin estructura.

- Si Claude Code llega al 70% de context window sin GSD → /compact inmediato. Si hay GSD activo → el sistema lo maneja solo.

## 12.2  Superpowers — Disciplina de Desarrollo Autoenforced

Qué es

Superpowers (27,900+ estrellas en GitHub) es el skill framework más consolidado de Claude Code. Creado por Jesse Vincent, consolida las mejores prácticas de ingeniería de software en skills ejecutables que Claude activa automáticamente según el contexto. No requiere configuración manual por tarea — las detecta y aplica solas.

El nombre es literalmente correcto: son superpoderes. Antes de Superpowers Claude Code escribe código, lo que pides, como puedes. Con Superpowers: primero pregunta, luego planifica, luego ejecuta con tests que fallen primero, y solo hace merge cuando todo pasa. Exactamente lo que SISMO necesita para que ningún build rompa lo que ya funciona.

Skills clave que activa en SISMO

| Skill | Comando | Lo que impone | Aplicación en SISMO |
| --- | --- | --- | --- |
| Brainstorming | /brainstorming | Sesión socrática que refina requirements antes de cualquier código. Claude no puede escribir una línea hasta que los requisitos estén claros. | Antes de implementar el módulo de nómina (F4): '¿Cómo manejas nómina de empleado que solo trabajó parte del mes? ¿Retención en la fuente se aplica a todos?' — sin esto Claude inventa el comportamiento. |
| TDD — Red Green Refactor | /tdd | Los tests DEBEN fallar antes de la implementación. Ciclo: escribir test fallido → implementar mínimo que lo hace pasar → refactorizar. Claude no puede saltar pasos. | Para request_with_verify(): primero test que verifica que un POST a Alegra sin 200 retorna error → luego implementar → luego refactorizar para manejar 503. Garantiza que la ROG-1 está cubierta con tests reales. |
| Debugging Sistemático | /debug | 4 fases obligatorias: (1) reproducir y documentar, (2) hipótesis de causa raíz, (3) validar hipótesis con evidencia, (4) fix mínimo verificado. NUNCA fix sin root cause. | Cuando el job de conciliación muere silenciosamente: fase 1 reproduce con logs [BG-START][BG-MOV], fase 2 hipotesis AlegraService vs httpx, fase 3 valida en staging, fase 4 fix mínimo confirmado. |
| Write Plan / Execute Plan | /write-plan + /execute-plan | Separa la fase de planificación de la ejecución. El plan se escribe, se revisa, se aprueba — luego se ejecuta. Con checkpoints de revisión en cada batch. | Plan BUILD 23 escrito → Andrés aprueba → ejecución en batches de 2-3 tareas con revisión entre batches. Evita que Claude se desvíe del objetivo original. |
| Skill authoring | (automático) | Cuando Claude descubre un patrón nuevo y valioso, lo convierte en un skill reutilizable. SISMO acumula su propio corpus de skills. | Después del bug del arrendamiento duplicado, Claude crea un skill 'anti-duplicado-alegra' que se activa automáticamente en futuras causaciones masivas. |

Instalación en Claude Code

Dentro de Claude Code ejecutar los dos comandos en secuencia:

/plugin marketplace add obra/superpowers-marketplace

/plugin install superpowers@superpowers-marketplace

Al reiniciar Claude Code aparecerá el mensaje de bootstrap que confirma que Superpowers está activo y Claude ha leído el SKILL.md de getting-started.

Protocolo de uso en SISMO — regla fija

- SIEMPRE /brainstorming antes de cualquier función nueva que implique lógica de negocio contable o financiera.

- SIEMPRE /tdd para cualquier función que toque Alegra, MongoDB con datos financieros, o el motor matricial contable.

- SIEMPRE /debug antes de proponer un fix — nunca 'probemos esto a ver'. Causa raíz primero.

- Si Claude Code propone un fix sin haber ejecutado /debug → rechazar y pedir el proceso completo.

## 12.3  Claude Memory — Memoria Persistente Cross-Session para SISMO

El problema que resuelve

Claude Code empieza cada sesión con amnesia total. Sin memoria, Andrés tiene que re-explicar en cada sesión: los IDs reales de Alegra, que Auteco es autoretenedor, que el endpoint correcto es /journals no /journal-entries, el estado actual del build, qué funciones están al 3/10 vs 8/10. Cada re-explicación cuesta tokens y tiempo.

Con el sistema de memoria correctamente configurado, Claude Code entra a cada sesión sabiendo exactamente dónde quedó el proyecto. El ahorro reportado: 90% reducción en tokens de re-contextualización y 10× más rápido en task completion para trabajo con contexto dependiente.

Dos capas de memoria para SISMO

| Capa | Herramienta | Qué guarda | Cómo funciona |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa 1 — Auto Memory nativa | Claude Code v2.1.59+ (ya incluido) | Build commands, debugging insights, architecture notes, decisiones de SISMO, correcciones de Andrés. Claude decide qué vale la pena recordar. | Activado por defecto en ~/.claude/projects/<repo>/memory/. Archivo MEMORY.md como índice. Claude escribe solo — sin intervención manual. |
| Capa 2 — claude-mem plugin | thedotmack/claude-mem (plugin marketplace) | Captura comprimida de TODAS las acciones de la sesión. Indexación semántica. 3-tier retrieval: search → timeline → get_observations. ~10× menos tokens que cargar historia completa. | Worker Node.js corre en background. 5 lifecycle hooks capturan todo. Búsqueda natural: 'qué decidimos sobre el arrendamiento' → recupera el contexto relevante sin abrumar el context window. |

Qué debe recordar Claude Code sobre SISMO — memoria crítica a inicializar

La primera sesión con memoria activa debe ejecutar /mem:remember con los siguientes contextos para que estén indexados desde el inicio:

| Categoría de memoria | Contenido a memorizar | Por qué es crítico |
| --- | --- | --- |
| IDs Alegra reales | Gastos Generales=5493 (fallback), Honorarios=5470, Arrendamiento=5480, ReteICA=236560, ReteFuente=236505. NUNCA usar 5495. | El bug de 143 asientos en cuenta incorrecta (5495 vs 5493) costó un build de limpieza completo |
| Reglas de endpoints | Endpoint correcto: /journals — NUNCA /journal-entries (da 403). GET /categories para plan de cuentas — NUNCA /accounts (da 403). | Cada vez que Claude olvida esto cuesta medio build para descubrirlo de nuevo |
| Autoretenedores | Auteco NIT 860024781 = autoretenedor. NUNCA aplicar ReteFuente a facturas de Auteco. | Error fiscal que impacta cuentas reales de RODDOS |
| Estado del build activo | BUILD 23 activo. Sprints S1-S7. Smoke test actual: 4.8/10. Objetivo: 8.5/10. Pendiente: chat transaccional, facturación motos, ingresos cartera, nómina. | Sin esto Claude Code no sabe dónde retomar en cada sesión |
| Socios y CXC | Andrés Sanjuan CC 80075452 y Iván Echeverri CC 80086601 = gastos personales van a CXC socios — NUNCA gasto operativo. | Distorsiona el P&L si Claude clasifica mal |
| Identidad del repo | GitHub: RoddosColombia/SISMO. git config user.name='RODDOS SAS' user.email='info@roddos.com'. Commit identity matters para Vercel. | El deploy de Vercel se bloqueó por committer no reconocido |

Instalación

Auto Memory (nativa): verificar con claude --version ≥ 2.1.59. Si está activo, /memory muestra el directorio. Para claude-mem plugin:

/plugin marketplace add thedotmack

/plugin install claude-mem

Protocolo de uso — regla fija

- Al inicio de cada sesión de desarrollo: 'Revisa tu memoria del proyecto SISMO y dime en qué build estamos y qué funciones están pendientes.'

- Cuando Andrés corrige a Claude: terminar la sesión con '/mem:remember [la corrección]' para que no se repita el error.

- Antes de /compact: guardar checkpoint de la sesión con claude-mem para recuperar contexto en la siguiente.

## 12.4  n8n-MCP — Automatización de Flujos de SISMO

Qué es

n8n-MCP es un servidor MCP que da a Claude Code acceso completo a n8n — la plataforma de automatización de workflows con 1,239+ nodos integrados. La diferencia crítica con usar n8n solo: sin MCP Claude genera JSON de workflows que puede tener nombres de nodos incorrectos. Con n8n-MCP, Claude tiene documentación real de cada nodo y valida las configuraciones antes de deployarlas.

Antes del MCP, un workflow que tardaba 45 minutos con errores toma 3 minutos sin errores. Lo que lo hace transformador para SISMO: n8n se convierte en el backend de automatización que Claude Code puede construir, modificar y ejecutar directamente desde la terminal.

Flujos de SISMO que n8n puede automatizar

| Flujo SISMO | Workflow n8n a construir | Nodos clave | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheduler miércoles cobro | Trigger cron 06:00 AM → HTTP SISMO calcular_dpd → HTTP SISMO calcular_scores → HTTP SISMO generar_cola → Delay → HTTP SISMO WhatsApp masivo | Schedule Trigger, HTTP Request ×4, Wait | Reemplaza APScheduler frágil de Render por workflow persistente en n8n con retry y monitoring |
| Webhook Alegra → eventos SISMO | Webhook Trigger (12 eventos Alegra) → Switch por event_type → HTTP SISMO handler correspondiente → MongoDB log | Webhook Trigger, Switch, HTTP Request, MongoDB | Conecta los 12 webhooks de Alegra con los handlers de SISMO de forma visual y debuggeable |
| Monitor Alegra caído | Schedule cada 5 min → HTTP GET Alegra /categories → IF status ≠ 200 → WhatsApp CEO+CGO alerta | Schedule, HTTP Request, IF, Mercately node | Alerta proactiva cuando Alegra no responde — antes de que los agentes fallen silenciosamente |
| Sync DIAN nocturno | Schedule 11:00 PM → HTTP Alanube facturas → Loop → HTTP SISMO causar_factura → IF error → WhatsApp alerta | Schedule, HTTP Request, Loop, IF | Reemplaza el cron manual de Python con un workflow visual con error handling robusto |
| Alertas CFO lunes 8AM | Schedule lunes 8:05 AM → HTTP SISMO resumen_cfo → HTTP Mercately → CEO y CGO | Schedule, HTTP Request ×2, Mercately | El resumen ejecutivo del lunes llega al WhatsApp de Andrés e Iván sin depender de Render |
| Conciliación extracto pendiente | Webhook → Recibe extracto nuevo → HTTP SISMO clasificar → IF confianza < 70 → WhatsApp CEO para clarificación → Esperar respuesta → HTTP SISMO causar | Webhook, HTTP Request, IF, WhatsApp, Wait for Webhook | El flujo de movimientos ambiguos que necesita intervención humana — hoy no existe |

Instalación y configuración

n8n-MCP requiere una instancia n8n corriendo. Para SISMO se recomienda n8n Cloud (gratis hasta 5 workflows activos) o auto-hosted en Railway junto con el Plan B de infraestructura.

# En Claude Code — agregar el servidor MCP

claude mcp add n8n-mcp -- npx n8n-mcp  # requiere N8N_API_URL y N8N_API_KEY en env

Protocolo de uso en SISMO

- BUILD 24: migrar todos los schedulers de APScheduler (Python) a workflows n8n. Más resilientes, con UI visual para debug.

- Antes de crear un workflow nuevo: 'Usa n8n-MCP para buscar si ya existe un template de [tipo de workflow]' — hay 2,646 configuraciones pre-extraídas.

- Todo workflow de SISMO en n8n debe tener: nombre descriptivo, descripción del propósito, tag 'sismo', y estar activado en el MCP access para que Claude pueda ejecutarlo.

## 12.5  UX/UI Pro Max — Diseño Profesional del Frontend SISMO

Qué es

UI/UX Pro Max (github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill) es un skill de diseño con inteligencia para Claude Code. Contiene una base de datos de 67+ estilos UI, paletas de colores calibradas, tipografías pareadas, guías UX por tipo de producto y reglas de stack (React+Tailwind, Next.js, Vue, etc.). El Design System Generator analiza el contexto del proyecto y genera un sistema de diseño completo antes de escribir la primera línea de CSS.

El problema que resuelve en SISMO: sin este skill, cada componente nuevo que Claude genera tiene decisiones de diseño inconsistentes — diferentes espaciados, paletas que no coinciden, componentes que no se sienten como el mismo sistema. Con UI/UX Pro Max, se define el sistema una vez y todos los componentes futuros lo respetan.

Sistema de diseño SISMO a generar con el skill

| Componente SISMO | Tipo de UI | Estilo recomendado | Stack |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard CFO / semáforo financiero | Data dashboard ejecutivo | Dark fintech — glassmorphism sutil, colores semáforo (#22C55E/#EAB308/#EF4444), tipografía Inter, charts Recharts | React + Tailwind + Recharts |
| Módulo Cargar Extracto | Upload + progress + resultados | Clean operative — fondo blanco, drag & drop zone con border dashed #2E75B6, tabla de resultados con row coloring por estado | React + Tailwind |
| Chat Agente Contador | Conversational UI | Fintech chat — burbuja usuario vs agente diferenciadas, acciones confirmables con botones inline, estado 'ejecutando en Alegra' con spinner | React + Tailwind + SSE streaming |
| Módulo Loanbook | Data grid + timeline | Operational CRM — tabla densa, filtros sidebar, timeline de pagos por loanbook, badge de score A+ a E con colores RADAR | React + Tailwind + shadcn/ui |
| Vista Inventario Motos | Cards + filtros | Inventory clean — cards con foto placeholder, badge estado (Disponible/Vendida/Entregada), filtros por modelo/estado | React + Tailwind |
| Settings / Configuración | Forms + toggles | Admin panel — secciones colapsables, toggles, formularios validados, indicador de conexión Alegra/Mercately activo/inactivo | React + Tailwind |

Instalación

npm install -g uipro-cli

uipro init --ai claude   # dentro del directorio del repo SISMO

Protocolo de uso en SISMO

- Ejecutar PRIMERO en BUILD 23 S7: /uiux:design-system para generar el sistema de diseño SISMO — colores, tipografía, espaciado, tokens. Guardarlo en .claude/skills/sismo-design-system/.

- Cada vez que Claude genera un componente nuevo: 'Usa el sistema de diseño SISMO definido y aplica las guías de UI/UX Pro Max para [tipo de componente].'

- Antes de hacer deploy de cualquier módulo nuevo: /uiux:audit para validar contra anti-patterns comunes (contraste insuficiente, touch targets pequeños, estados de carga faltantes).

## 12.6  Obsidian Skills — Base de Conocimiento Viva de SISMO

Qué es

Obsidian Skills es la integración entre Claude Code y un vault Obsidian vía MCP. Obsidian es una app de notas local basada en markdown que crea grafos de conocimiento con links entre notas. La integración permite que Claude Code lea, escriba y busque en el vault directamente — sin que el vault esté en el mismo directorio que el código.

Para SISMO esto es estratégico: el vault Obsidian se convierte en la memoria a largo plazo del proyecto — no solo el estado actual del build, sino la historia completa: por qué se tomaron ciertas decisiones de arquitectura, cuáles fueron los bugs más costosos, qué reglas de negocio de RODDOS son inviolables, cuáles son los IDs reales de Alegra verificados.

Estructura del vault SISMO en Obsidian

| Carpeta en vault | Contenido | Quién lo escribe |
| --- | --- | --- |
| 00_REGLAS_INVIOLABLES/ | IDs Alegra reales. Endpoints correctos. Autoretenedores. Reglas fiscales RODDOS. Las 15 reglas técnicas del cap. 11. | Andrés + Claude (al descubrir nuevas reglas) |
| 01_ESTADO_BUILDS/ | Build actual, score, sprints completados, sprints pendientes, smoke test. Una nota por build con su historia. | Claude Code al cerrar cada build |
| 02_BUGS_CONOCIDOS/ | Bugs documentados con causa raíz, síntoma, solución aplicada. El libro negro de SISMO. | Claude Code al resolver cada bug |
| 03_ARQUITECTURA/ | Decisiones de arquitectura con su justificación. Por qué /journals no /journal-entries. Por qué MongoDB change streams vs Kafka. | Andrés + asesor técnico (Claude.ai) |
| 04_CONTEXTO_RODDOS/ | Modelo de negocio. Régimen tributario. Socios. Bancos. Loanbooks activos. Plan de cuentas. | Andrés (actualización manual) |
| 05_AGENTES/ | Definición de cada agente, herramientas, restricciones, state actual de implementación. | Asesor técnico (Claude.ai) |
| 06_RESEARCH/ | Artículos relevantes guardados. Casos de referencia (Colektia, Brex, Ramp). Comparativas de herramientas. | Claude Code via firecrawl o manualmente |

Instalación MCP

Requiere Obsidian instalado + plugin 'Local REST API' activado en la community plugins de Obsidian. Luego en Claude Code:

claude mcp add obsidian -- npx mcp-remote http://localhost:27124

Protocolo de uso en SISMO

- Al resolver un bug importante: 'Documenta este bug en el vault Obsidian en 02_BUGS_CONOCIDOS/ con causa raíz, síntoma y solución.'

- Al cerrar un build: 'Actualiza el vault con el estado del BUILD [N] — score, cambios entregados, pendientes para el siguiente build.'

- Al iniciar una sesión de arquitectura: 'Lee el vault en 03_ARQUITECTURA/ y 04_CONTEXTO_RODDOS/ antes de proponer soluciones.

## 12.7  Awesome Claude Code — El Catálogo de Recursos del Ecosistema

Qué es

Awesome Claude Code (github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code) es el repositorio curado más completo del ecosistema de Claude Code — skills, hooks, slash-commands, subagentes, aplicaciones, plugins y MCPs verificados por la comunidad. No es una herramienta que se instala; es el directorio donde buscar antes de construir algo desde cero para SISMO.

La regla: si SISMO necesita una capacidad nueva, buscar en Awesome Claude Code primero. El ecosistema crece tan rápido (31,300+ estrellas en la colección rohitg00) que con alta probabilidad alguien ya construyó lo que necesitas, probado en producción.

Recursos prioritarios de Awesome Claude Code para SISMO

| Recurso | Tipo | Relevancia para SISMO | Cómo instalar |
| --- | --- | --- | --- |
| SuperClaude (SuperClaude-Org) | Framework de comandos y personas | Comandos especializados por dominio: /backend, /frontend, /db, /test. Personas cognitivas: 'Arquitecto', 'Debugger'. Complementa GSD y Superpowers. | /plugin marketplace add SuperClaude-Org/SuperClaude |
| AgentCheck (33⭐) | Code review automático con IA | Review independiente del código de SISMO antes de cada PR. Usa Gemini para auditar output de Claude — doble verificación de lógica contable. | git clone + configurar como pre-push hook |
| claude-code-semantic-memory (70⭐) | Memoria semántica persistente | Alternativa a claude-mem para equipos. Busca código semántico: '¿dónde se llama request_with_verify?' sin depender del contexto activo. | npm install claude-code-semantic-memory |
| Trail of Bits Security Skills | Auditoría de seguridad | Skills de auditoría de código con CodeQL y Semgrep. Para BUILD 24 cuando SISMO maneje credenciales de múltiples usuarios y roles. | /plugin marketplace add trailofbits/claude-security-skills |
| Compound Engineering Plugin (EveryInc) | Aprendizaje de errores | 'Lessons and opportunities from past mistakes' — convierte cada error de SISMO en una lección que Claude no repite. Complementa la memoria. | /plugin install compound-engineering |
| Context Engineering Kit (Vlad Goncharov) | Optimización de contexto | Técnicas avanzadas de context engineering con footprint mínimo de tokens — crucial para sesiones largas de build. | Manual install desde repo |

Protocolo de uso como catálogo

- ANTES de construir cualquier skill, subagente o integración nueva para SISMO: buscar en https://github.com/hesreallyhim/awesome-claude-code y en https://github.com/rohitg00/awesome-claude-code-toolkit.

- MENSUALMENTE: revisar el changelog de Awesome Claude Code para identificar herramientas nuevas que puedan incorporarse al arsenal de SISMO.

- CRITERIO DE SELECCIÓN para nuevas herramientas: ≥ 500 estrellas O verificado por un equipo reconocido O resuelve un problema específico de SISMO documentado en el backlog.

## 12.8  Plan de Implementación — Secuencia de Activación

Las herramientas no se instalan todas el mismo día. La secuencia respeta la prioridad de impacto y evita sobrecarga de configuración que retrase el BUILD 23.

| Semana | Acción | Herramienta | Verificación de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (HOY) | Instalar GSD global + verificar /gsd:new-project | GSD | Aparece entrevista interactiva. Primer /gsd:discuss-phase para BUILD 23 S1. |
| Semana 1 (HOY) | Instalar Superpowers en Claude Code | Superpowers | Al pedir una función contable, Claude propone brainstorming antes de código. |
| Semana 1 (HOY) | Verificar Auto Memory ≥ v2.1.59 + inicializar memoria crítica SISMO | Claude Memory nativa | '/memory' muestra directorio activo. IDs Alegra guardados. |
| Semana 2 | Instalar claude-mem plugin + primer checkpoint de sesión de build | claude-mem | Al pedir 'revisa tu memoria de SISMO' Claude Code describe el estado correcto del proyecto. |
| Semana 2 | Instalar UI/UX Pro Max + generar design system SISMO | UX/UI Pro Max | Design system guardado en .claude/skills/. Primer componente generado con el sistema. |
| Semana 3 | Configurar Obsidian vault SISMO + plugin Local REST API + MCP | Obsidian Skills | Claude Code puede crear nota en vault. Estructura de carpetas inicializada. |
| BUILD 24 | Setup n8n Cloud + n8n-MCP + migrar primer scheduler | n8n-MCP | Scheduler miércoles corriendo en n8n con retry. APScheduler de Python desactivado. |
| Continua | Consulta mensual del catálogo. Instalar herramientas específicas según necesidad. | Awesome Claude Code | Nuevo recurso identificado y evaluado con el criterio de selección. |

REGLA DE INTEGRACIÓN PERMANENTE: Ninguna herramienta nueva se instala en Claude Code sin antes definir (1) qué problema específico de SISMO resuelve, (2) el comando de activación concreto, (3) el protocolo de uso en el contexto del proyecto. Sin este protocolo, la herramienta es configuración que estorba, no un activo.

# 13. Arquitectura de SISMO — El Plano de Construcción Completo

PRINCIPIO RECTOR: No tiramos nada de lo construido. Cada bloque que llega suma sobre lo que existe. La arquitectura que se define aquí es el contrato técnico que garantiza que SISMO puede escalar del Nodo Financiero actual hasta un orquestador de N nodos sin romper ni una línea de lo que ya funciona.

La arquitectura de SISMO es una arquitectura de 6 capas horizontales con 5 nodos de negocio verticales que se superponen. Las capas son permanentes e inamovibles — son la infraestructura. Los nodos son el contenido que fluye sobre esa infraestructura. Agregar un nodo nuevo no modifica ninguna capa — solo agrega agentes, colecciones y herramientas que ya saben cómo comunicarse con las capas existentes.

Este modelo está validado en producción por organizaciones como Klarna (2.3M conversaciones/mes sobre LangGraph), Brex (99% automatización contable), Ramp (40K empresas), y MongoDB como converged data store para agentes financieros. El patrón supervisor-agente que usa SISMO es el mismo que Databricks llama 'Multi-Agent Supervisor Architecture' y que Microsoft Azure documenta como el patrón de producción más robusto para enterprise AI.

## 13.1  Las 6 Capas de SISMO — Arquitectura de Referencia

Inspirada en la arquitectura Agent-OS (TechRxiv 2025) y el modelo de Salesforce Agentforce Enterprise. Cada capa tiene responsabilidad exclusiva. Ninguna capa cruza responsabilidades con otra.

CAPA 6 — EXPERIENCIA  (lo que el usuario ve y toca)

La capa más exterior. Todo lo que el usuario puede interactuar directamente. No tiene lógica de negocio — solo presenta y captura.

| Componente | Estado actual | Stack | Responsabilidad exclusiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Chat conversacional por agente | ✅ React — /chat | React 18 + Tailwind + SSE streaming | Interfaz de conversación con el Agente Contador, RADAR y CFO. Muestra burbujas de pensamiento, acciones confirmables, IDs de Alegra como evidencia. |
| Módulos de gestión operativa | ✅ Parcial — varios módulos | React 18 + Tailwind + Recharts | Cargar Extracto, Inventario Motos, Loanbook, Dashboard CFO, Settings. Formularios y tablas de datos operativos. |
| Autenticación y roles | ⚠️ Solo admin/contador | JWT 7 días — auth.py | Login, sesión, rutas protegidas. A escalar: roles Admin/Contador/Asesor/ReadOnly con 2FA (BUILD 31). |
| PWA móvil (futuro) | 🔵 BUILD 33 | React PWA + Service Worker | App instalable para cobranza remota los miércoles. Notificaciones push de mora. |

CAPA 5 — PUERTA DE ENTRADA  (API Gateway + Router)

El punto único de entrada de todo tráfico. Enruta cada request al agente o endpoint correcto. Implementa autenticación, rate limiting y logging de entrada.

| Componente | Estado actual | Stack | Responsabilidad exclusiva |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI application entrypoint | ✅ main.py | FastAPI (Python 3.11) | Registro de todos los routers. CORS configurado. Middleware de logging. Puerto 8000. |
| Router de agentes (ai_chat.py) | ⚠️ Sin threshold de confianza | Claude API + intent detection | Recibe mensaje → detecta intent → despacha al agente correcto. PENDIENTE: threshold 0.7 — si confianza < 0.7, preguntar al usuario en lugar de despachar al agente equivocado. |
| Autenticación JWT | ✅ auth.py | JWT + bcrypt | Valida tokens en cada request protegido. Genera tokens al login. TTL 7 días. |
| Rate limiting | 🔴 No implementado | slowapi (pendiente) | Proteger endpoints de Alegra y LLM contra abuso. Prioridad BUILD 24. |
| Health check + versión | ✅ GET /health | FastAPI | Render y monitoring usan este endpoint para saber si el backend está vivo. |

CAPA 4 — PLANO DE CONTROL  (Orquestador de Agentes)

El cerebro del sistema. No ejecuta acciones — decide quién las ejecuta, en qué orden, con qué permisos y qué pasa si algo falla. Inspirado en el patrón Control Plane de producción documentado por Deep Karia (Medium, 2025): 'La diferencia entre que funcione usualmente y que funcione predeciblemente.'

| Componente | Estado actual | Stack | Responsabilidad exclusiva |
| --- | --- | --- | --- |
| System prompts diferenciados | ⚠️ Parcial — mezcla de identidades | Dict SYSTEM_PROMPTS por agente | Cada agente recibe su propio system prompt con identidad, dominio, herramientas permitidas y prohibidas. PENDIENTE: implementar completamente en BUILD 23. |
| WRITE_PERMISSIONS (código) | ⚠️ Solo narrativo en prompts | validate_write_permission() | Restricciones técnicas de escritura por agente. El CFO no puede hacer POST a Alegra aunque el LLM lo intente. PENDIENTE BUILD 23. |
| Shared State (shared_state.py) | ✅ Con caché 30s | Python dict + TTL | Fuente única de verdad del estado operativo: portfolio_health, dpd_por_cliente, cola_cobranza. Todos los agentes leen aquí — nadie consulta MongoDB directamente para estado en tiempo real. |
| APScheduler (crons) | ⚠️ Frágil en Render | APScheduler + asyncio | 06:00 DPD · 06:30 Scores · 08:05 Resumen CFO · 07:00 Cola RADAR. MIGRAR a n8n en BUILD 24 para persistencia. |
| Background Tasks (job manager) | ✅ Con MongoDB persistence | FastAPI BackgroundTasks + conciliacion_jobs | Lotes > 10 registros corren en background con job_id. Estado en MongoDB — sobrevive reinicios de Render. |
| Circuit breaker + retry | ⚠️ Solo retry Alegra | httpx retry en bank_reconciliation.py | 3 reintentos con exponential backoff para 429/503 de Alegra. PENDIENTE: circuit breaker completo (si Alegra falla >50% en 60s, bloquear y alertar) — BUILD 24. |

CAPA 3 — PLANO DE EJECUCIÓN  (Agentes Especializados + Herramientas)

Los agentes viven aquí. Cada uno es una función Python que recibe: (1) el mensaje del usuario, (2) su system prompt, (3) el shared_state, y (4) sus herramientas MCP permitidas. Ningún agente llama directamente a otro — todo pasa por el bus de eventos de la Capa 2.

El modelo de referencia es el patrón Supervisor validado por Databricks y Microsoft Azure: un agente coordinador descompone la tarea, agentes especializados la ejecutan, el supervisor verifica y consolida. SISMO implementa esto con el router de la Capa 5 como supervisor y los agentes de esta capa como trabajadores.

| Agente | Nivel | Módulo Python | Estado implementación | Herramientas MCP activas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente Contador | N1 — Operativo | accounting_engine.py + bank_reconciliation.py | ✅ 4.8/10 — BUILD 23 lo lleva a 8.5/10 | POST /journals · GET /categories · MongoDB R+W (cartera_pagos, cxc_socios, plan_cuentas_roddos) · Mercately (notificaciones) |
| RADAR de Cartera | N2 — Coordinador | radar.py + mercately_service.py | ⚠️ Sin loanbooks activos | MongoDB R+W (crm_clientes, gestiones_cobranza) · Mercately WhatsApp T1-T5 · APScheduler jobs |
| Agente Loanbook | N2 — Coordinador | loanbook.py | ⚠️ Mutex básico sin IA completa | MongoDB R+W exclusivo (inventario_motos, loanbook) · APScheduler DPD+Scores |
| CFO Estratégico | N3 — Estratégico | cfo.py + cfo_cache | ⚠️ Sin P&L completo desde Alegra | Solo lectura MongoDB · GET Alegra · R+W (cfo_informes, cfo_alertas) |
| Agente Ventas (futuro) | N2 — Coordinador | ventas.py (pendiente) | 🔵 HITO 2 | Mercately · Agente Scoring · Agente Loanbook (vía bus) |
| Agente Scoring (futuro) | N2 — Coordinador | scoring.py (pendiente) | 🔵 HITO 2 | Experian Datacrédito API · Palenta · PILA · MongoDB R+W (scoring_clientes) |
| Agente CLO (futuro) | N2 — Coordinador | clo.py (pendiente) | 🔵 FASE 3 | Contratos DOCX · RRHH · Procesos legales |
| Agente CTO (futuro) | N3 — Estratégico | cto.py (pendiente) | 🔵 FASE 3 | Solo lectura all · GitHub API · Monitoring metrics |

CAPA 2 — PLANO DE DATOS  (Bus de Eventos + MongoDB + Integraciones)

La columna vertebral del sistema. Donde viven los datos, donde los agentes se comunican, y donde están conectadas todas las integraciones externas. El bus roddos_events es append-only — nadie borra eventos, solo se agregan. Esto garantiza trazabilidad completa de cada acción.

El modelo de referencia es el converged datastore de MongoDB Atlas descrito por Max Marcon (Director of Product, MongoDB): 'Todo necesita consolidarse en una single layer data estate — esto es lo más importante para que los agentes compartan información efectivamente.' SISMO ya tiene esto con MongoDB como fuente única de verdad.

| Componente | Estado actual | Propósito en SISMO | Camino de escalabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| roddos_events (bus) | ✅ Append-only MongoDB collection | 14 eventos documentados. Todos los agentes publican aquí y consumen de aquí. Desacoplamiento total. | BUILD 25: MongoDB Change Streams para que agentes reaccionen en tiempo real sin polling. FASE 3: NATS JetStream si >15 agentes. |
| MongoDB collections operativas | ✅ 20+ colecciones activas | loanbook, inventario_motos, cartera_pagos, plan_cuentas_roddos, cfo_cache, conciliacion_*, agent_sessions, agent_memory. | MongoDB Atlas M10 en Plan B (mayo 2026) para backups diarios y +RAM para Change Streams. |
| Alegra API (contabilidad) | ✅ /journals + /categories | Fuente de verdad contable-legal. Todo journal se verifica con GET post-POST (request_with_verify). El juez es Alegra. | Evaluar integración bidireccional webhooks completa en BUILD 26. Nunca reemplazar — es el registro legal. |
| Mercately (WhatsApp) | ✅ T1-T5 + CEO+CGO config | Canal único de contacto con clientes y alertas operativas a founders. API key configurada. | Webhook bidireccional (respuestas de clientes entran al sistema) en BUILD 26. Templates adicionales para scoring y ventas. |
| Anthropic Claude API | ✅ Sonnet 4.6 activo | LLM de razonamiento de todos los agentes. Prompt caching activado para reducir costos. | Model routing: Haiku 4.5 para 60-70% de tareas simples. Costo actual ~$17-25/mes. |
| DIAN / Alanube (futuro) | ⚠️ Modo simulación | Recepción de facturas electrónicas de proveedores. Causación automática nocturna. | Activar con credenciales reales en BUILD 32. Variable DIAN_MODO='alanube'. |
| n8n (futuro) | 🔵 BUILD 24 | Backend de automatización visual para workflows SISMO: schedulers, webhooks, alertas, flujos complejos. | Reemplaza APScheduler Python con workflows más resilientes y con UI de debugging. |
| MongoDB Atlas Vector (futuro) | 🔵 BUILD 25 | RAG adaptativo: vectorizar 28 cuentas Alegra + reglas de negocio RODDOS para búsqueda semántica. | Alternativa: Qdrant self-hosted en VPS del Plan C por menor costo. |

CAPA 1 — PLANO DE INFRAESTRUCTURA  (Compute + Storage + Red + Observabilidad)

La base física y de red del sistema. Invisible para el usuario pero determinante para la estabilidad. Los fallos de esta capa son los más difíciles de diagnosticar porque sus síntomas aparecen en capas superiores — jobs que desaparecen, latencia esporádica, deploys que fallan silenciosamente.

| Componente | Plan A (HOY) | Plan B (Mayo 2026) | Plan C (Sep 2026 — OBJETIVO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend compute | Render Starter ($7/mo) — 512MB RAM, efímero, APScheduler frágil | Railway Hobby ($10/mo) — 1GB RAM, estado persistente, restarts con recuperación | VPS Hetzner/DigitalOcean ($20/mo) — 4GB RAM, Docker, 100% control |
| Frontend hosting | Vercel Hobby (gratis) — autodeploy en push a main | Vercel Hobby — mismo, más estable | VPS propio o Vercel — dominio sismo.roddos.com |
| Base de datos | MongoDB Atlas M0 (gratis) — sin backups, sin Change Streams | MongoDB Atlas M10 ($57/mo) — backups diarios, Change Streams, más índices | MongoDB Atlas M10 — mismo, con replica set configurado |
| CI/CD | GitHub Actions (autodeploy) | GitHub Actions + tests básicos en PR | GitHub Actions + Docker build + deploy VPS — soberanía digital 100% |
| Observabilidad | Logs efímeros Render — ciego operativo | Langfuse Cloud (gratis tier) — traces básicos | Langfuse self-hosted en VPS — traces completos, alertas, costos LLM |
| SSL / Dominio | roddos-sismo.vercel.app + render.com | Mismos dominios | sismo.roddos.com con SSL automático (Let's Encrypt) |

## 13.2  Cómo Viajan los Datos — Del Request a la Acción en Alegra

Este es el flujo completo de una operación contable desde que Andrés escribe en el chat hasta que aparece verificado en Alegra. Cada número corresponde a una transición entre capas.

| Paso | Desde → Hacia | Capa | Qué ocurre exactamente | Código actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navegador → FastAPI | L6 → L5 | POST /api/chat con {message, session_id, user_id}. JWT validado en middleware. | AgentChatPage.tsx → axios.post('/api/chat') |
| 2 | FastAPI → Router | L5 → L4 | router_agent() detecta intent. Si confianza ≥ 0.7 → despacha al agente correcto. Si < 0.7 → pregunta al usuario. | ai_chat.py → process_chat() |
| 3 | Router → Context Builder | L4 → L4 | build_system_prompt() carga: plan de cuentas + reglas tributarias + shared_state + temas pendientes. RAG layer. | build_agent_prompt() en ai_chat.py |
| 4 | Context → Claude API | L4 → Externo | POST api.anthropic.com/v1/messages con system prompt + historial + mensaje. Prompt caching activo. | anthropic.messages.create() con cache_control |
| 5 | Claude → Action Dispatcher | L4 → L4 | Claude responde con texto + acción detectada (registrar_gasto / registrar_pago / etc.). ACTION_MAP la enruta. | ACTION_MAP en ai_chat.py |
| 6 | Dispatcher → Agent Tool | L4 → L3 | El agente correcto ejecuta la acción con sus herramientas permitidas (validate_write_permission lo verifica). | accounting_engine.create_journal() etc. |
| 7 | Agent → Alegra API | L3 → L2 → Externo | request_with_verify(): POST /journals → espera 200 → GET /journals/{id} para verificación. Si falla → retry 3 veces. | request_with_verify() en utils/alegra.py |
| 8 | Agent → MongoDB | L3 → L2 | Actualiza colección correspondiente (cartera_pagos, loanbook, etc.) con upsert_one para idempotencia. | MongoDB motor + upsert en Python |
| 9 | Agent → roddos_events | L3 → L2 | Publica evento al bus: {event_type, source, timestamp, datos, accion_ejecutada}. Otros agentes consumen. | roddos_events.insert_one() en event_bus.py |
| 10 | Bus → CFO Cache | L2 → L4 | cfo_cache.invalidate() forzado si el evento modifica datos financieros. Próxima consulta CFO refleja datos actualizados. | cfo_service.invalidate_cache() |
| 11 | FastAPI → Navegador | L5 → L6 | Respuesta al usuario en lenguaje natural con ID del journal de Alegra como evidencia. Sin ID = no hay prueba. | Stream SSE o JSON response |

## 13.3  Anatomía de un Agente SISMO — El Contrato Técnico

Todo agente en SISMO — presente o futuro — sigue este contrato técnico exacto. No es opcional. Un agente que no cumple esta anatomía no es un agente SISMO, es código sin garantías.

Este contrato está basado en el patrón 'Sense → Think → Act' documentado por CloudGeometry (2025) y en los requisitos funcionales FR1-FR4 del Agent Operating System (TechRxiv 2025): input contracts, reasoning, tool execution con least-privilege, y output contracts verificados.

| Componente | Descripción | Implementación técnica | Por qué es obligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| Identity Block | Nombre, nivel (N1/N2/N3), dominio exclusivo, voz y restricciones absolutas. Viene del dict SYSTEM_PROMPTS. | system_prompt = SYSTEM_PROMPTS['contador'] | Sin identidad diferenciada el LLM responde desde el contexto más dominante — el CFO puede responder lo del Contador. |
| Input Contract | Schema tipado de lo que acepta el agente. Validado con Pydantic antes de procesarlo. Rechaza inputs malformados. | class AgentRequest(BaseModel): message: str; session_id: str; context: dict | Sin validación de entrada el agente puede ejecutar con datos inconsistentes y generar asientos inválidos. |
| Shared Context | Estado operativo actual leído de shared_state.py: portfolio_health, cola_cobranza, cfo_cache. Máximo 30 segundos de antigüedad. | ctx = shared_state.get_context(agent_type) | Un agente que opera con estado desactualizado toma decisiones equivocadas. El caché de 30s es el límite máximo. |
| RAG Layer | Contexto dinámico: plan_cuentas_roddos + reglas tributarias + historial agent_sessions (72h TTL) + agent_memory. Cargado en cada request. | rag_context = build_rag_context(session_id, agent_type) | El LLM base no conoce los IDs reales de Alegra ni las reglas fiscales de Colombia. RAG se los inyecta. |
| WRITE_PERMISSIONS | Lista de colecciones y endpoints donde el agente puede escribir. Verificado en código antes de cada operación. | validate_write_permission(agent_type, collection) | Sin esto los permisos son solo narrativa del prompt — el LLM puede decidir ignorarlos. El código es la única garantía real. |
| Tool Execution | Todas las llamadas a sistemas externos (Alegra, MongoDB, Mercately) van por request_with_verify() o equivalente. NUNCA success sin HTTP 200. | result = await request_with_verify(POST, '/journals', payload) | La ROG-1 inamovible: el juez es Alegra, no el agente. Sin verificación hay falsos positivos. |
| Event Publishing | Al terminar cualquier escritura, publicar evento al bus roddos_events. SIEMPRE. Ninguna acción es silenciosa. | await event_bus.publish(event_type, source, datos) | Sin evento el resto del sistema no sabe que algo cambió — el CFO sigue mostrando datos viejos. |
| Output Contract | El agente retorna: {success, alegra_id, message, tokens_used}. Si no hay alegra_id en operaciones contables → el response está incompleto. | class AgentResponse(BaseModel): success: bool; alegra_id: Optional[str]; message: str; tokens_used: int | El ID de Alegra es la evidencia auditable. Sin él no hay prueba de que la operación ocurrió. |
| Error Taxonomy | 4 clases de error con handling diferente: AlegraError (retry), ValidationError (no retry, reportar), TimeoutError (background + retry), PermissionError (bloqueo + log). | raise AlegraError / ValidationError / TimeoutError / PermissionError | Cada tipo de error requiere una respuesta diferente. Sin taxonomía el sistema hace lo mismo ante cualquier falla. |

## 13.4  Modelo de Escalabilidad — Cómo Crece SISMO Sin Romper Nada

El principio de escalabilidad de SISMO es el mismo que usa Klarna con LangGraph y Databricks con su supervisor architecture: agregar capacidad significa agregar agentes y colecciones, nunca rediseñar las capas. Las capas son el andamio permanente.

La analogía arquitectónica correcta no es un edificio que se amplía — es una ciudad. Las calles (bus de eventos), los servicios públicos (shared_state), la infraestructura (Capa 1) no cambian cuando se construye un barrio nuevo (un nodo). Solo se agregan edificios (agentes) y conexiones (herramientas MCP) que usan la infraestructura existente.

Las 3 reglas de escalabilidad de SISMO

| Regla | Enunciado | Cómo se respeta |
| --- | --- | --- |
| RE-1 | Un agente nuevo no modifica ninguna capa existente — solo agrega. | Nuevo agente = nuevo archivo Python + nuevo entry en SYSTEM_PROMPTS + nuevas colecciones MongoDB. Cero cambios en ai_chat.py, shared_state.py, o request_with_verify. |
| RE-2 | Un nodo nuevo no modifica los nodos existentes — solo se conecta al bus. | Nodo Growth conecta publicando y consumiendo eventos en roddos_events. Los agentes de Finanzas no saben que existe el Nodo Growth. Solo ven los eventos que les interesan. |
| RE-3 | Las herramientas externas nuevas entran por el MCP layer — nunca por código hardcodeado. | Agregar Experian Datacrédito = agregar MCP server + WRITE_PERMISSIONS entry para el Agente Scoring. El resto del sistema no cambia. |

Tabla de escalabilidad por fase — cada nodo agrega exactamente esto

| Fase / Nodo nuevo | Agentes que se agregan | Colecciones MongoDB nuevas | MCPs / integraciones nuevas | Lo que NO cambia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUILD 23 — Contador completo | Contador N1 al 8.5/10 (mejoras internas) | Ninguna nueva — mejoras en existentes | Ninguna nueva — mejoras en existentes | Toda la arquitectura de Capas 1-6. Solo mejora el código interno del agente. |
| BUILD 26 — RADAR activado | RADAR N2 con loanbooks reales | scoring_historico (nueva) | Mercately webhook bidireccional (nueva) | Bus de eventos, shared_state, Alegra integration, Capa 1-5. |
| HITO 2 — Agente Scoring | Scoring N2 | scoring_clientes · historial_creditos (nuevas) | Experian Datacrédito MCP · Palenta MCP · PILA API (nuevas) | Todo lo existente. El Scoring publica sus resultados al bus — el Loanbook los consume. |
| HITO 2 — Agente Ventas | Ventas N2 + PQRS N2 | pipeline_ventas · pqrs_tickets (nuevas) | Mercately nuevos templates (ampliación) | El Agente Contador sigue siendo el único que escribe en Alegra. El de Ventas crea la factura vía bus. |
| HITO 3 — Roles multiusuario | Cero agentes nuevos | user_roles · audit_log (nuevas) | OAuth 2.0 / 2FA provider (nueva) | Todo el sistema de agentes. Solo cambia la Capa 5 (gateway) con validación de roles. |
| FASE 3 — Nodo Admin+Legal | CLO N2 · CX/UX N2 | contratos · rrhh · nps_responses (nuevas) | Firma electrónica API (nueva) | Nodos 1 y 2 completamente. El CLO publica contratos.generado al bus — el Contador lo contabiliza. |
| FASE 3 — Nodo CTO | CTO N3 | system_health · architecture_decisions (nuevas) | GitHub API MCP · Langfuse API (nuevas) | Todo. El CTO solo lee. No escribe en ningún sistema operativo. |
| FUTURO — Vector RAG | Cero agentes nuevos | vector_embeddings (nueva en Atlas) | Atlas Vector Search (ampliación MongoDB) | Todos los agentes funcionan igual. RAG mejora la calidad de sus respuestas sin cambiar su lógica. |

## 13.5  Contrato de Comunicación — El Lenguaje Común del Bus

Todo evento que viaja por el bus roddos_events tiene exactamente este schema. Sin excepción. Un evento que no cumple este schema es rechazado. Esto garantiza que cualquier agente futuro puede consumir eventos históricos sin adaptadores.

| Campo | Tipo | Ejemplo | Por qué existe |
| --- | --- | --- | --- |
| event_id | UUID v4 (string) | evt_a1b2c3d4-... | Identificador único. Permite idempotencia: si el mismo evento llega dos veces, se ignora el duplicado. |
| event_type | string (namespace.accion) | pago.cuota.registrado | Permite que agentes se suscriban solo a los eventos que les interesan sin parsear el payload. |
| source | string (agente o servicio) | agente_contador | Trazabilidad. Si algo sale mal, se sabe qué agente publicó el evento problemático. |
| correlation_id | UUID v4 (string) | req_x9y8z7w6-... | El ID del request original del usuario. Conecta todos los eventos de una misma operación end-to-end. |
| causation_id | UUID v4 (string) | evt_a1b2c3d4-... | El event_id del evento que causó este. Permite reconstruir la cadena causal completa. |
| timestamp | ISO 8601 UTC | 2026-03-19T14:30:00Z | Hora exacta en UTC. Crítico para auditorías legales y para ordenar eventos en replay. |
| datos | JSON object | {loanbook_id, cuota_num, monto, banco} | Payload específico del evento. Schema varía por event_type — documentado en 09_eventos_schema/. |
| alegra_id | string (nullable) | JE-2026-03-0042 | Si el evento generó un registro en Alegra, su ID va aquí. La evidencia auditable. |
| tokens_used | integer | 847 | Tokens consumidos por la operación LLM. Para tracking de costos por agente y operación. |
| accion_ejecutada | string descriptivo | Journal arrendamiento $3.614.953 causado | Descripción legible de lo que ocurrió. Para auditorías humanas y para el log del CFO. |

## 13.6  Estado Real de la Arquitectura — Dónde Estamos, Dónde Vamos

Esta es la fotografía honesta del estado arquitectónico actual. No lo que queremos que sea — lo que realmente está construido y lo que falta para llegar a la arquitectura objetivo. Cada brecha tiene un build asignado.

| Componente arquitectónico | Estado real HOY | Brecha vs. arquitectura objetivo | Build que lo cierra |
| --- | --- | --- | --- |
| L6 — Chat conversacional | ✅ Funcional con streaming | Sin HITL gates para operaciones de alto riesgo (eliminar journal, anular factura) | BUILD 24 |
| L6 — Módulos operativos | ✅ Parcial — 7 de 10 módulos | Faltan: Nómina, Ingresos cuotas, Facturación ventas | BUILD 23 S4/S3/S2 |
| L6 — PWA móvil | 🔴 No existe | App instalable para cobranza remota miércoles | BUILD 33 |
| L5 — Router con confidence threshold | 🔴 Sin threshold — despacha siempre | Si intent < 0.7, preguntar al usuario antes de despachar | BUILD 23 |
| L5 — Rate limiting | 🔴 No existe | Proteger APIs de abuso. Límite por usuario y por endpoint | BUILD 24 |
| L4 — System prompts diferenciados | ⚠️ Parcial — mezcla de identidades | Dict SYSTEM_PROMPTS con identidad completa por agente | BUILD 23 |
| L4 — WRITE_PERMISSIONS en código | 🔴 Solo narrativo en prompts | validate_write_permission() bloqueante en código | BUILD 23 |
| L4 — Circuit breaker Alegra | 🔴 No existe — solo retry | Si Alegra falla >50% en 60s, bloquear y alertar CEO+CGO | BUILD 24 |
| L4 — APScheduler → n8n | ⚠️ Frágil en Render gratis | Workflows n8n con UI, retry automático y alertas | BUILD 24 |
| L3 — Agente Contador (F2 chat) | 🔴 3/10 — no crea journals | Chat transaccional completo con asiento + ID Alegra | BUILD 23 S1 |
| L3 — Agente Contador (F6 ventas) | 🔴 1/10 — solo lectura | POST /ventas con VIN obligatorio + inventario + loanbook | BUILD 23 S2 |
| L3 — RADAR con loanbooks | ⚠️ Sin datos reales | Activar cola cobro real con 10+ loanbooks activos | BUILD 26 |
| L3 — CFO P&L completo | ⚠️ Sin ingresos de cartera | P&L desde Alegra con ingresos cuotas incluidos | BUILD 24 |
| L3 — Agente Scoring | 🔴 No existe | KYC + Experian + historial RODDOS → puntaje automático | HITO 2 BUILD 28 |
| L2 — MongoDB Change Streams | 🔴 No implementado — polling | Reactividad en tiempo real: escritura en loanbook → RADAR reacciona inmediatamente | BUILD 25 |
| L2 — Vector RAG | 🔴 No implementado | Embeddings del plan de cuentas para clasificación semántica | BUILD 25 |
| L2 — Webhooks Alegra bidireccional | ⚠️ 12 webhooks configurados parcial | Todos los eventos Alegra llegando y procesándose en SISMO | BUILD 26 |
| L2 — DIAN producción | ⚠️ Modo simulación | Alanube con credenciales reales + causación nocturna automática | BUILD 32 |
| L1 — RAM insuficiente (Render) | 🔴 512MB — scheduler muere | Railway 1GB mínimo para estabilidad de APScheduler + workers | Plan B Mayo 2026 |
| L1 — Observabilidad (Langfuse) | 🔴 Ciego operativo | Traces de agentes, costos LLM por operación, alertas P0 | BUILD 25 / Plan B |
| L1 — VPS soberanía digital | 🔴 Dependiente de Render+Vercel | Docker + VPS + sismo.roddos.com + GitHub Actions deploy | Plan C Sep 2026 |

## 13.7  Los 8 Principios de Diseño de la Arquitectura SISMO

Estos principios son inmutables. Todo build, toda decisión de arquitectura, toda herramienta nueva debe validarse contra estos principios antes de implementarse. Si una propuesta viola alguno, se rechaza — no importa cuánto tiempo ahorre en el corto plazo.

Están basados en las lecciones más costosas del proyecto más los principios de arquitectura enterprise validados por Salesforce, Microsoft Azure, MongoDB y el Agent Operating System paper (TechRxiv 2025).

| # | Principio | Enunciado técnico | La violación que lo originó |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Stateless Agents, Stateful Bus | Los agentes son funciones puras sobre el estado — no guardan estado internamente. Todo estado vive en MongoDB o shared_state. Un agente reemplazable no rompe el sistema. | Los jobs de conciliación en RAM de Render morían en cada restart. Solución: estado en MongoDB. |
| P2 | Append-Only Events | El bus roddos_events es inmutable. Nadie borra eventos — solo se agregan. El sistema siempre puede reconstituir su historia completa. | Los 176 journals duplicados necesitaron auditoría manual porque no había trace de cuándo y cómo se crearon. |
| P3 | Verify Before Report | Ningún agente reporta éxito sin verificación en el sistema externo relevante (HTTP 200 en Alegra). El juez es el sistema externo, no el agente. | El agente reportó éxito falso múltiples veces porque confiaba en el código de respuesta de httpx sin verificar en Alegra. |
| P4 | Least Privilege by Code | Los permisos de escritura están en código (WRITE_PERMISSIONS), no en narrativa de prompt. El LLM no puede razonar alrededor de una restricción en código. | El CFO se describía como read-only en el prompt pero el LLM podía escribir si el contexto lo llevaba allá. |
| P5 | Single Domain Ownership | Cada entidad de datos tiene exactamente un agente dueño. Solo ese agente puede modificarla directamente. Los demás solo leen o notifican vía bus. | El campo cuotas[] del loanbook fue modificado por RADAR y por el Contador simultáneamente causando datos inconsistentes. |
| P6 | Idempotent Operations | Toda operación de escritura (MongoDB + Alegra) usa upsert con identificador único. Ejecutar la misma operación dos veces produce el mismo resultado que ejecutarla una vez. | Los 176 journals duplicados en Alegra son el caso canónico de no idempotencia. Upsert + anti-dup hash resuelve esto. |
| P7 | Additive Scaling | Agregar un agente nuevo nunca modifica ningún agente existente. Las capas (bus, shared_state, FastAPI) son el andamio permanente — los agentes son el contenido. | Cada vez que se agregó funcionalidad nueva directamente en ai_chat.py, se introdujeron bugs en funcionalidad existente. |
| P8 | Human Gates at Boundaries | Las acciones irreversibles (anular factura, eliminar loanbook, borrar journal) requieren confirmación explícita del usuario en el chat — nunca se ejecutan autónomamente. | No hubo un incidente, pero la arquitectura de Brex y Klarna confirman que los gates humanos en operaciones de alto riesgo son lo que diferencia un sistema de producción confiable de un prototipo. |